АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    От  28 февраля 2017 года                                         № 20
 с. Протасово

Об утверждении плана первоочередных мероприятиях 

по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2017 году
на территории Протасовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района
В соответствии  с Федеральным законам от 21.12.1994 г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2017 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба от вредного воздействия вод, администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2017 году на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия Болееву Т.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                          Т.М.Болеева
Утвержден

 постановлением администрации Протасовского сельского поселения
 Большеигнатовского муниципального района                                                                                                                                                                                                   

                                                                    от «28» 02.2017 г. № 20
План

Проведения первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2017 году на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
	№
	Наименование мероприятий
	Срок проведения
	Ответственный исполнитель

	1
	Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий
	до 20.03.2017
	Глава сельского поселения 

	2
	Организовать проведения предварительного отбора и составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткий сроки без предварительной оплаты могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ для ликвидации последствий ЧС
	до 20.03.2017
	Глава сельского поселения 

	3
	Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления
	до 01.03.2017
	Глава сельского поселения 

	4
	Организовать разъяснительную работу среди населения по мерам обеспечения сохранности имущества, скота на время паводка, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества
	В период прохождения весеннего паводка 
	Глава сельского поселения.

	5.
	Организовать проведения ежедневного мониторинга прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	6.
	В случае резкого повышения паводковых вод, организовать оповещение и информирование населения
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	7.
	Организовать подготовку ПВР для эвакуации населения, попадающего под подтопления
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	8
	Организовать работу по своевременной очистке улиц от снега и льда
	До 20.03.2017
	Глава сельского поселения

	9.
	Организовать размещение домашнего скота из затопленных зон на фермах соседних хозяйств
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения


PAGE  
2

