Администрация  Новобаевского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      01 марта 2017 года                                                               № 13
 с. Новое Баево
  О подготовке к прохождению

 весеннего паводка 2017 года
в Новобаевском сельском поселении
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2017 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба от вредного воздействия вод, администрация Новобаевского сельского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка 2017 года на территории Новобаевского сельского поселения. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу Новобаевского сельского поселения  Французова В.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Новобаевского

сельского поселения                                                   В.И.Французов
Утвержден

 постановлением администрации 
Новобаевского сельского поселения
 Большеигнатовского муниципального района                                                                                                                                                                                                   

                                                                    от 01.03.2017г. № 13 
План

 первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка 
 2017 года на территории Новобаевского сельского поселения 
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий
	до 14.03.2017
	Глава сельского поселения 

	2
	 Провести предварительный отбор и составить перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткий сроки и без предварительной оплаты могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ для ликвидации последствий ЧС
	до 25.03.2017
	Глава сельского поселения 

	3
	Активизировать  разъяснительную работу среди населения по мерам обеспечения сохранности имущества, скота на время паводка, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества
	В период прохождения весеннего паводка 
	Глава сельского поселения.

	4
	 Проводить ежедневный мониторинг прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	5.
	В случае резкого повышения паводковых вод, организовать оповещение и информирование населения
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	6
	Организовать обкалывание льда около шахт водосборов, очистку от снега и льда водопропускных и водосборных сооружений и донные водоспуски, расчистить подъездные пути, понизить уровень воды до минимального значения
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	7
	Принять меры к недопущению закрытия отверстий водосборных сооружений льдом и другими предметами
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	8
	Принять меры по контролю за временным ограничением движения большегрузного автотранспорта в селах и на дорогах 
	В период весенней распутицы 
	Глава сельского поселения

	9
	Предотвратить смыв в водные объекты ядохимикатов, нефтепродуктов и других отходов промышленного и сельскохозяйственного производства
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения


PAGE  
1

