ПРОГРАММА
комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
                                        на 2013 – 2017 годы. 
I. Паспорт программы 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Чукальского сельского поселения Бльшеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы »

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Заказчик Программы
	Администрация Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ

	Основные разработчики Программы
	Администрация Чукальского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ.


	Исполнители Программы
	Администрация Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района РМ.

	Основные цели и задачи Программы 
	Обеспечение комфортных условий проживания населения Чукальского  сельского поселения.

Улучшение экономической ситуации в поселении, состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Чукальского сельского поселения.

Повышение качества и надежности предоставляемых  коммунальных услуг населению
Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и вывоз ТБО.

	Основные мероприятия Программы
	- строительство новых и реконструкция старых систем водоснабжения ,строительство водопровода ,установка приборов учета воды                                                                        – реконструкция и развитие систем электроснабжения,         асфальтирование дорог в Чукальском сельском поселении.

	Сроки реализации Программы
	 2013 -2017годы



	Механизм реализации Программы
	Программа осуществляется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработанные на основании технических заданий, выдаваемых Администрацией Чукальского сельского поселения на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса, которое должно содержать перечень экономических и технических целевых показателей, характеризующих производственную деятельность организации коммунального комплекса до и после завершения реализации инвестиционной программы

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	 -улучшение экологического состояния окружающей среды,        улучшение качества  жилищно - коммунального обслуживания населения Чукальского сельского поселения.
-повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-создание условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ;



	Источники финансирования Программы
	Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами 

	Организация контроля
	Администрация Чукальского сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Совету депутатов Чукальского сельского поселения информацию о ходе реализации Программы.


Введение

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Чукальского сельского поселения, в соответствии с Генеральным планом Чукальского сельского поселения и программой социально-экономического развития Чукальского сельского поселения.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Чукальского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. 

Настоящая Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса 
Цель программы - определение оптимального варианта модернизации коммунальной ин​фраструктуры поселения, при котором:

-
обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг;

-
соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры и социально-экономического развития Чукальского сельского поселения;

-
поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств, минимизируя помощь вышестоящих бюджетов.

2. ХАРАКТЕРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.Водоснабжение.

Общая численность населения села Чукалы и Старые Селищи  - 455 человек.
Территория Чукальского сельского поселения расположена в большей своей части в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.


Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды. Территория сельского поселения относится обспеченным водой территориям

Качество питьевой воды по санитарно –микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение  в воде содержание фтора. 

Групповых водопроводов в поселении нет.


В  населенных пунктах система централизованного водоснабжения отсутствует, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. 

                   Таким образом, в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей протяженностью 11.6 км.         

В селе   Чукалы имеются 2 артезианских скважин и 100 колодцев,

В селе Старые Селищи имеется 1 артезианская скважина и 85 колодцев         
2.2.Водоотведение.
Во всех населённых пунктах Чукальского сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

2.3  Электроснабжение и энергосбережение
             Электроснабжение  потребителей осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго», так как собственных генерирующих источников в Бльшеигнатовском районе нет.
            Электроснабжение потребителей Чукальского сельского поселения осуществляется от ПС  «Чукалы» и ПС «Старые Селищи, напряжением 110 кВ , которые связаны с ПС «Большое Игнатово» .

            Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.


Техническое состояние сельских электрических сетей не удовлетворительное – требуется реконструкция сетей и сооружений, а также строительство дополнительных сетей.

            Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий,  системами водоснабжения и теплоснабжения.

Рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда основной проблемой является изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её реконструкцию. 
На территории Чукальского сельского поселения утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2020 годы, и в соответствии программы проведены работы по оснащению потребителей приборами учета электрической энергии. Многоквартирных домов на территории сельского поселения не имеется, поэтому нет необходимости в установке  коллективных приборов учета электрической энергии.                            

 На 2014 -2017 год планируется :                   

 1.Реконструкция сетей электроснабжения по ул.Чкалова -1.5 км., ул. Садовая – 2,2 , ул. Молодежная 0,8    км по Селу Старые Селищи. На 1300тыс руб
                           2.4 Теплоснабжение
         Теплоснабжение потребителей децентрализованное. 

Общественные здания отапливаются собственными газовыми котлами, работающими на газе, Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котлы типа «АГВ» и «КЧМ».

         Потребителями тепловой энергии являются:

      - жилищно-коммунальный сектор;      

      - прочие потребители.

          Теплоснабжение Чукальского сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта 
2.5 Газоснабжение.

Источником газоснабжения Чукальского сельского поселения является участок магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, диаметром 1420 мм  Р≤7,5 МПа.

От магистрального газопровода в северной части района проложен газопровод-отвод на ГРС «Большое Игнатово», диаметром 159 мм, давлением  7,5 МПа. 

От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП с.Чукалы и с.Старые Селищи Чукальского сельского поселения. 

            Село Чукалы и Старые Селищи  газифицированы полностью.

Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.
2.6 Утилизация твердых бытовых отходов

Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, раз в год с мая по июнь осуществляется месячник благоустройства, когда за счет бюджета сельского поселения осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора. 

Вывоз твердых бытовых отходов от общественных мест Чукальского сельского поселения  производится ООО «Коммунжилсервис». 

Полигона для утилизации твердых бытовых отходов в сельском поселении не имеется. На территории поселения имеется свалка, которая занимает площадь 0,4 га. Необходимо  участок земли, находящийся под свалкой оформить в соответствии с законодательством.
 В настоящее время на территории сельского поселения имеется 3 контейнера для сбора ТБО. Анализ показал, что необходимо для полного охвата населения обеспеченность контейнерами  еще 3 контейнерами и соответственно оборудовать площадки. А также организовать сбор ТБО от населения.
Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

              2.7.ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Общая протяженность всех улиц в Чукальском сельском поселении составляет – 15,1 км в том числе :с твердым покрытием 3,0 км ,грунтовых -12,1 км . Необустроенность  улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.
 Количественное определение  перспективных показателей развития коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с тенденциями социально-экономического развития Чукальского сельского поселения и ростом потребностей в коммунальных услугах можно про​гнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

     Общая площадь- 30,39 га.
    Численность населения (2013г)-    455 чел.  
  - в  последний год наметился незначительный ежегодный прирост населения за счет  повышения рождаемости и миграционного прироста, таким образом можно ожидать к 2015 году увеличения численности жите​лей до 461 человек.. Смертность, к сожалению, осталось на прежнем уровне.
площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных программ жилищного строительства с учетом достаточно высокой доли ветхого и аварийного не позволяет надеяться на увеличение и улучшение имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего останется на прежнем уровне за счет небольших объ​емов частного строительства;
Развитие территории сельского поселения до 2017 года предусматривается за счет развития животноводства представленным ЛПХ, СПК «Красный Октябрь», СПК «Октябрь»,  КФХ, подсобным промыслом .

В перспективе на 2014 год планируется увеличение поголовья в СХПК «Красный Октябрь» на 400 голов и строительство в с.Старые Селищи комплекса по откорму 400 голов молодняка КРС в 2017г.
3.2.
 Прогноз спроса на  коммунальной ресурсы.
Население является основным потребителем услуг по электроснабжению, газоснабжению  и децентрализованному водоснабжению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры  (суммарно - 65 % населения) с уровнем дохода не выше 7,5 тыс. рублей.

Наибольший объём плате​жей, начисляемых населению за коммунальные услуги, составляют платежи за электро- и газоснабжение. При этом население фактиче​ски оплачивает от 92 до 98% предоставляемых услуг в зависимости от их вида. Объём услуг по газоснабжению и электроснабжению, предоставляемых прочим по​требителям, незначителен.

В связи со строительством животноводческого помещения для откорма КРС и молодняка в СПК «Красный Октябрь» и в с.Старые Селищи по 400 голов увеличением поголовья и  ростом выпуска сельскохозяйственной продукции, прогнозируется увеличение потребления коммунальных услуг.

Наиважнейшим вопросом при планировании развития коммунального комплекса Чукальского сельского поселения является учёт спроса на  коммунальные ресурсы для населения и организаций. 

Анализ различных видов  коммунальных ресурсов позво​ляет сделать следующие выводы.

 Водоснабжение    

              В связи с ростом производства в СПК «Красный Октябрь» и в с.Старые Селищи  увеличится спрос на водоснабжение. 
 Теплоснабжение.
На расчётный период теплоснабжение перетерпит большие изменения,в связи со строительством комплексов по откорму планируется строительство 2 котельных . Планируется перевод газового оборудования из кочегарки в здание бывшей Староселищинской школы        

                                 Таблица 1
	№
	Мероприятия (объекты, расположе​ние и необходимые работы)
	Натуральные показатели (кол-во и мощность
оборудования)
	Объём инвести​ций, тыс. руб.
	Сроки

	с.Чукалы  и Старые Селищи
	15500
	

	1.
	Строительство 2 котельных для откормочных комплексов
	2
	15000
	2015

	\2.
	Реконструкция газовой котельной Ст.Селищи
	1
	500
	2015


Утилизация твердых бытовых отходов
Объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью около 5% в год. Спрос на вывоз ТБО соответственно возрастет. Рост спроса  в 2015 году произойдет из-за перехода системы вывоза ТБО. С 2015 года вывоз мусора в с. Чукалы и Старые Селищи  будет производиться централизованно.
3.3. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструкту​ры поселения до 2017 года.
   3.3.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

За период с 2012 по 2017 года в системах водоснабжения сельского поселения пла​нируется:

· Реконструкция и ремонт водонапорных башен в с. Чукалы -1 шт,с.Старые Селищи -1 шт.
· реконструкция водозаборной скважины;
· осуществить строительство новых водопроводных сетей протяжённостью 11,6 км ;
· строительство гидрогеологической скважины.
В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Уточ​нение технических условий и сметы работ должно производиться на этапе разработки со​ответствующего проекта.      

3.3.2. Экологические аспекты по строительству и реконструкции центральной системы водоснабжении.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

           В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

          В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

         Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.    
Подробный перечень мероприятий приведён в таблица 2.

Таблица2. Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Чукальского сельского поселения.
	№
	Мероприятия (объекты, расположе​ние и необходимые работы)
	Натуральные показатели (про​тяженность сетей, кол-во и мощность
оборудования)
	Объём инвести​ций, тыс. руб.
	Сроки

	с.Чукалы  и Старые Селищи
	25753
	

	1.
	Проведение анализа воды на соот​ветствие САНПиН
	1  СКВ
	3
	2014

	\2.
	Разработка проектов строительства водопровода
	
	350
	2014

	3.
	Строительство водопроводной сети 
	11м(полиэтилен D89)
	18000
	2014-2017

	4.
	Реконструкция водозаборного со​оружения (артезианские скважины)
	2 шт
	7400
	2015


Кроме выполнения указанных мероприятий дополнительное внимание в сфере во​доснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от водопроводных сетей без налаживания учёта потребления воды будет менее ощути​мым. В первую очередь это должно коснуться административных зданий, в которых будут монтироваться локальные станции водоочистки. Необходимо как активно проводить убеж​дение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позво​лит снизить расходы на электроэнергию и повысить собираемость платежей.

3.3.3. Захоронение твердых бытовых отходов.
Основной проблемой, которая должна быть разрешена в процессе реализации ин​вестиционных проектов, является строительство подъездных дорог к объектам санкциони​рованного размещения твёрдых бытовых отходов. Что позволит с одной стороны сокра​тить расходы на содержание объектов, а с другой - улучшить экологическую обстановку. Приобретение дополнительных контейнеров позволит улучшить экологическую ситуацию.

Таблица 3. Перечень мероприятий по развитию систем утилизации ТБО Чукальского сельского поселения сельского поселения

	№
	Мероприятия (объекты, расположе​ние и необходимые работы)
	Натуральные по​казатели (протя​жённость дорог, мощность и площадь полигона)
	Объём ин​вестиций, тыс. руб.
	Сроки и ответствен​ность

	
	с. Чукалы и Старые Селищи
	
	840
	

	1.
	Закупка контейнеров для ТБО
	3шт.
	20
	2015

	2.
	Закуп контейнеров для ЖБО
	          10 шт.

	40
	2017

	3
	Строительство площадок под контейнеры для сбора и утилизации ТБО
	6 шт.
	780
	2015-5017


3.3.4.Перечень мероприятий по развитию дорожного хозяйства.
	№
	Мероприятия (объекты ,расположение и необходимые работы)
	Натуральные показатели(протяженность дорог) км.
	Объем инвестиций тыс. руб.
	Сроки и ответственность

	1.
	Строительство дорог(с.Старые Селищи-ул.Чкалова-1,1км.;ул.Садовая-2,2км.;ул.Молодежная-1,2км.;до кладбища 1,0км,;с.Чукалы ул. Новая-1,8км; ул.Колхозная-0,5км; ул.Кооперативная-1,2км.; ул.Молодежная -0,6; до базы-0.7км; до кладбища-0.8км.; до МТФ-1,0 км.
	12,1 км.
	18500
	2014-2017гг.

	2
	Строительство межпоселковых дорог (до п.Кудеяровка -3,9; до с. Сарга 3км
	6,9
	10500
	2014-2017


4. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
4.1. Структура инвестиций.
Таким образом, общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия для развития коммунальной инфраструктуры Чукальского сельского поселения сельского поселения на 2013 - 2017 года, составляет  72393  тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на строительство дорог  29000   тыс.руб.  


Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития комму​нального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2014 - 2017 года. Полученные результаты в ценах 2013года приведены в табл.4
	Таблица 4


Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР Чукальского сель​ского поселения                       тыс.руб.
	№
	Виды услуг
	Инвестиции на реализацию программы
	Всего

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1.
	Водоснабжение
	18000
	3500
	3500
	753
	25753

	2.
	Дорожное строительство
	15000
	7000
	4000
	3000
	29000

	3.
	Утилизация  ТБО
	420
	420
	
	
	840

	4.
	Теплоснабжение
	15500
	
	
	
	15500

	5
	электроснабжение
	700
	200
	200
	200
	1300

	
	Итого:
	49620
	11120
	7700
	3953
	72393

	
	
	
	
	
	
	


4.2. Анализ инвестиционных проектов.
В результате проведённого в части I ПКР анализа показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, малозначительный рост объёмов производства, относительно небольшая численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капиталь​ные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы​шестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР (в ценах 2012 го​да) приведено в табл. 5. Под внебюджетными источниками понимаются средства пред​приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни​ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.
Таблица 5.
Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР поселения, тыс. руб.
	№
	Наименование
	Бюджеты всех уров​ней и част​ные инве​сторы
	В т.ч. федеральный бюджет
	В т.ч. республиканский бюджет
	В т.ч.

бюджет
поселения
	В т.ч. вне​бюджетные источники

	1.
	Водоснабжение
	25753
	13500
	11993
	260
	

	2.
	Дорожное строительствотвотвотвотвотво
	         29000
	17400
	8700
	2900
	

	3
	Электроснабжение
	1300
	780
	390
	130
	

	4
	Теплоснабжение
	15500
	7500
	7500
	500
	

	5.
	Утилизация ТБО
	840
	420
	336
	84
	

	Итого:
	   72393
	39600
	28919
	3874
	


Объемы финансирования Программы на 2013-2017 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.
PAGE  
12

