Администрация Вармазейского сельского поселения  

 Большеигнатовского муниципального  района

   Республики  Мордовия

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля  2018 г.                                                        (  32                                 

                                                     с. Вармазейка
Об утверждении отчета о реализации Программы «Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» .
       В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:
1. Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» за 2017 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Рабина

Приложение 
к постановлению администрации 
Вармазейского сельского поселения 

от 27.04.2018г. №32
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» за 2017 год
таблица 1                             
Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы


(тыс. руб.)
	
	      Всего,     средства местного   
       бюджета        

	
	Запланировано по программе
	профинан-
сировано 
	освоено

	     1      
	    2    
	
	   3   

	Всего по    
муниципальной      
программе 

« Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» в том числе:
	292,5
	53,3
	53,3

	Уличное освещение  
	50,0
	17,8
	17,8

	Ремонт и содержание дорог
	150,0
	33,0
	33,0

	Организация и содержание
мест захоронения
	10,0
	0
	0

	Озеленение поселения
	10,0
	0
	0

	Ликвидация стихийных свалок
	10,0
	0
	0

	
	
	
	

	Удаление сухостойных деревьев
	5,0
	0
	0

	Установка урн
	5,0
	0
	

	Проведение субботников с привлечением организаций

	0
	0
	0

	Устройство детской площадки(с.Вармазейка)
	40,0
	0
	0

	Снос ветхих строений
	10,0
	0
	0

	Обкос территории поселения
	2,5
	2,5
	2,5


Таблица 2
 Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» за 2017 год

	N п/п
	   Наименование   
   мероприятия    
	Результаты  реализации
	Проблемы, возникшие в ходе   реализации мероприятия  

	  1  
	        2         
	    4     
	            5             

	1. 
	Уличное освещение  
	Заменено 6 ламп ДРЛ на энергосберегающие и 14 установлено
	нет

	2. 
	Ремонт и содержание дорог
	Дороги поселения регулярно очищались от снега, обкашивались дамбы, проводилось грейдерование
	нет

	3.
	Организация и содержание
мест захоронения
	В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки мест захоронения от мусора.
	нет

	4.
	Озеленение поселения
	Произведена посадка цветов на территории поселения
	нет

	5.
	Ликвидация стихийных свалок
	В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки территории от мусора.
	нет

	6.
	
	Было удалено 5 сухостойных деревьев, кустарников
	нет

	
	Удаление сухостойных деревьев
	
	

	7.
	Установка урн
	Не выполнено
	Отсутствие финансирования

	8.
	Проведение субботников с привлечением организаций

	В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки территории от мусора с при влечением организаций.
	нет

	9.
	Устройство детской площадки(с.Вармазейка)
	Не выполнено
	Отсутствие финансирования

	10.
	Снос ветхих строений
	Было снесён заброшенный сарай по ул.Советская
	нет

	11.
	Обкос территории поселения
	Выполнено скашивание территории поселения
	нет


  Таблица   3    
Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы
«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» за 2017 год

	N 
п/п
	Наименование    
целевого показателя,
 единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование    
отклонений значений
целевого показателя
на конец отчетного 
     периода       
   (при наличии)

	
	
	Ед.измерения   
	план
 на 
год 
	факт за 
отчетный
 период 
	

	 1 
	         2          
	      3       
	 4  
	   5    
	         6         

	1. 
	Уличное освещение
	Шт.
	6
	  14
	нет

	2. 
	Ремонт и содержание дорог
	Км.
	5,6
	5,6
	нет

	3.
	Организация и содержание
мест захоронения
	Ед.
	4
	4
	нет

	4.
	Озеленение поселения
	Шт.
	10
	25
	нет

	
	Ликвидация стихийных свалок
	Шт.
	1
	3
	нет

	
	
	
	
	
	

	
	Удаление сухостойных деревьев
	Шт.
	5
	5
	нет

	
	Установка урн
	Шт.
	2
	0
	Отсутствие финансирования

	
	Проведение субботников с привлечением организаций

	Ед.
	10
	10
	нет

	
	Устройство детской площадки(с.Вармазейка)
	Шт.
	1
	0
	Отсутствие финансирования

	
	Снос ветхих строений
	Шт.
	1
	1
	нет

	
	Обкос территории поселения
	Ед.
	2
	2
	нет


Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2018г.
Наименование муниципальной программы 
«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2017 годы 

и на плановый период до 2020 года»
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Постановление 
	30.08.2017
	37
	Текст программы изложен в новой редакции

	
	
	
	
	


Из-за дефицита финансирования не все мероприятия были выполнены в полном объёме. Эффективность реализации программы соответствует среднему уровню эффективности.

































































































































































































































































