 АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» марта 2016 года                                                         № 13
с. Спасское
Об утверждении муниципальной программы Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы».
Руководствуясь Уставом Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района, администрация Спасского сельского поселения  постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в местной газете «ЛУЧ»  и подлежит размещению на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района  в сети «Интернет» http//bignatovo.e-mordovia.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о.главы Спасского сельского поселения Потапову Г.А.
И.о.главы сельского поселения:                                                Г.А.Потапова
Утверждена

постановлением администрации

Спасского сельского поселения
 от 11 марта 2016г. № 13
 Муниципальная  программа Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы»
  Паспорт программы 
	Наименование  Программы
	Муниципальная  программа Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы» (Далее Программа)

	Основание для разработки Программы
	Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 5.12.2001 г. №848 (с изменениями)

	Заказчик Программы
	Администрация Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик 

Программы
	Администрация Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

	Цели и задачи Программы
	Главной целью Программы  является  развитие дорожной сети  и приведение существующей в соответствие с нормативными требованиями. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

     обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам и инвентаризации автомобильных дорог с  последующей передачей их в сеть общего пользования; 

     организация содержания автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с нормативными требованиями;

    обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа  дорожно-транспортных происшествий;

     улучшение условий жизни сельского населения путем обустройства территорий проезжей части в населенных пунктах поселения с привлечением средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных источников

	Исполнители 

Программы
	Финансовое управление администрации Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

	Сроки реализации Программы
	2016-2022 годы

	Объемы и источники 

финансирования
	Общий объем финансирования Программы за счет   всех   источников  финансирования составит 601 550  тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета 601 550 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные 

результаты  
	Обеспечение  сохранности       существующей    сети автомобильных дорог,   строительство внутрихозяйственных    дорог, перевод автомобильных дорог,  выявленных в ходе инвентаризации в сеть общего пользования,  ликвидация грунтовых    участков дорог для    обеспечения  оптимальных  условий    движения  транспортных  потоков 

	Организация контроля за исполнением  Программы
	Контроль за реализацией  Программы осуществляет И.о.главы Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.


1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Общая протяженность дорожной сети Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, состоящей из дорог общего  пользования федерального значения, территориального значения, муниципального значения и дорог поселений,  равна 165 км. 

Протяженность автомобильных дорог 

по административному значению и типам покрытий:












Таблица №1
	Административное
значение дорог  
	Протяженность дорог по типам покрытий                                       на 01.01.2015 (км)

	
	Всего
	Асфальтобетон,   
цементобетон
	Грунт
	
	
	

	Межпоселенческие 
	153
	17,6
	135,355
	
	
	

	Автомобильные дороги поселений
	12
	0
	12
	
	
	

	Итого автомобильных дорог общего  пользования
	165
	17,6
	147,355
	
	
	


         Автомобильные дороги  поселения взаимосвязаны и представляют единую транспортную систему поселения.  Все автомобильные дороги построены по нормативам IV-V категории. Грунтовые дороги, доля которых составляет 86,3 % от общей протяженности не имеют категории.   39,6 процентов  всей протяженности автомобильных дорог муниципального значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. Существующий дорожный фонд на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог  крайне недостаточно для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития.  Нормативы межремонтных сроков  (12 лет - капитальный ремонт, 6 лет - ремонт) предполагают 21,8 километра  ежегодного ремонта и  8,6 километров капитального ремонта автомобильных дорог. 


Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню роста автомобильного транспорта ведет к повышению аварийности, снижению скорости движения. 
2.Основные цели и задачи Программы

Главной целью Программы  является  развитие дорожной сети  и приведение ее  в соответствие с нормативными требованиями, реконструкции и  ремонта. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:


обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам и инвентаризации автомобильных дорог с  последующей передачей их в сеть общего пользования;



            организация содержания автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с нормативными требованиями; 

            создание на муниципальном уровне долевого финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объема финансирования других уровней бюджетов;  

           обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;


улучшение условий жизни  сельского населения, улучшение демографической ситуации.           
3. Система программных мероприятий
Для решения Программы и достижения поставленной цели разработаны конкретные программные мероприятия с указанием  источников финансирования и сроков выполнения. (Приложение № 1 к настоящей Программе).

4. Ресурсное обеспечение Программы


Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы ориентировочно  составит  601 550 тыс. рублей,


в т.ч. по годам:


2016 год — 75300 тыс.руб.


2017 год — 85300 тыс.руб.


2018 год — 85300тыс.руб.

2019 год — 89500тыс.руб.

2020 год — 88300 тыс.руб.

2021 год — 88350 тыс.руб.

2022 год — 89500 тыс.руб.


Источниками  финансирования  являются дорожный фонд сельских и городского поселений, местный бюджеты и инвесторы. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения республиканского и местного бюджетов на очередной финансовый год и привлечения внебюджетных источников.

5. Механизм реализации Программы


Общее руководство за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. Контроль – И.о.глава сельского поселения. Исполнители Программы - финансовый отдел администрации Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. Администрации сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2014 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяет исполнителей по выполнению работ и заключают по результатам конкурсов и (или) аукционов муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорог поселений.
6. Оценка эффективности реализации Программы


Эффективность программы выражается:

 
в прямой выгоде лиц, пользующихся улучшенными  автомобильными дорогами;


в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

 
в повышении комфортности движения и удобств в пути следования;


снижении себестоимости перевозок;


снижении экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий;


в улучшении транспортного обслуживания сельского населения и  улучшении демографической ситуации на селе за счет строительства подъездных автодорог  к сельским населенным пунктам и обустройства территорий проезжей части в населенных пунктах поселения.


Эффективность реализации Программы и использования выделенных  на эти цели средств из бюджета поселения обеспечивается за счет исключения возможности не целевого использования бюджетных средств.


Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе снижения общего износа существующей сети муниципальных дорог и производственного потенциала дорожного хозяйства .


Программой определены ее основные целевые индикаторы (приложение №2 к настоящей Целевой программе).

Приложение №1

к муниципальной программе Спасского сельского поселения

 Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального

 района Республики Мордовия на 2016-2022 годы»
Перечень
мероприятий муниципальной программы Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы»
	Сельское поселение
	Наименование объекта
	Вид работ
	Стоимость

работ, тыс. руб.
	Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб.
	Наличие

ПСД
	Наличие положительного

заключения гос. экспертизы

(№, дата)
	Срок ввода
	Ввод мощности,

км, кв.м, п.м
	Примечание

	
	
	
	
	дорожный фонд 
	прочие

источники
	Всего

(гр.5+гр.6)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Спасское
	Автодорога до кладбища в с. Атяшево
	строительство
	4000
	40
	3960
	4000
	нет
	
	2019
	
	1,2 км.
	
	

	
	Автодорога по ул. Гагарина в с. Спасское
	строительство
	1200
	1200
	
	1200
	нет
	
	2019
	
	0,8 км.
	
	

	
	Автодорога по ул. Северная до кладбища в с. Аржадеево
	строительство
	3500
	35
	3465
	3500
	да
	
	2019
	
	1,0 км.
	
	

	Спасское
	Автодорога по ул. Почтовая в с. Атяшево
	строительство
	3600
	3600
	
	3600
	нет
	
	2022
	
	1,0 км.
	
	

	
	Автодорога по ул. Садовая в с. Моревка
	строительство
	6200
	6200
	
	6200
	нет
	
	2022
	
	2,2 км
	
	

	Итого:
	
	
	18500
	11075
	7425
	18500
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №2

к муниципальной программе Спасского сельского поселения

 Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
 ««Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия на 2016-2022 годы»
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы»и их значений
	N

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	базовый год (2015)
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы»

	Цель: Развитие дорожной сети и приведение существующей в нормативное состояние

	1.Первая задача: обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам

	1.1
	Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог
	км
	1,81
	2,26
	7,57
	8,785
	8,1
	7,2
	8,12
	7,3

	1.2
	Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог
	%
	0,6
	0,7
	2,6
	3
	2,7
	2,4
	2,8
	2,5

	1.3
	Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытиям
	шт.
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	2. Вторая задача: Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями, создание на муниципальном уровне долевого финансирования  на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объема финансирования других уровней бюджетов

	2.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта
	км
	42,653
	44,913
	52,483
	61,268
	69,368
	76,568
	84,688
	91,988

	2.2
	Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Приложение №3

к муниципальной программе Спасского сельского поселения

 Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
 Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
 Республики Мордовия на 2016-2022 годы»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы» за счет всех источников финансирования
	Статус
	Наименование муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

	
	
	
	по годам, всего
	федеральный бюджет
	Дорожный фонд Большеигнатовского муниципального района
	Республиканский бюджет
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	

	Муниципальная программа Спасского сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

	«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы»
	   Всего
	2016
	75300
	
	
	75300
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы Спасского сельского поселения Большеигнатовского 

муниципального района Республики Мордовия
– администрация сельского поселения


	2017
	85300
	
	
	85300
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	85300
	
	
	85300
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	89500
	
	
	89500
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	88300
	
	
	88300
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	88350
	
	
	88350
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	89500
	
	
	89500
	
	
	
	

	
	
	
	Всего:
	601550
	
	
	601550
	
	
	
	


