Администрация Горского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля  2018 г.                                                        №  41

с. Горки

Об утверждении отчета о реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2011-2020 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

- Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2011-2020 годы» за 2017 год.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава сельского поселения                                      Т.А.Жаркова

## Приложение

## к постановлению администрации

## Горского сельского поселения

## от 27.04.2018г. №41

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2011-2020 годы» за 2017 год

таблица 1

### Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего, средства местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2011-2020 годы» в том числе: | 188,1 | 188,1 | 188,1 |
| Газ | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Электричество | 90,1 | 90,1 | 90,1 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Горского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие по объектам бюджетной сферы | В целях экономии бюджетных средств. Снижение удельных показателей расхода энергоносителей по отношению к предыдущим годам. | Нет финансирования |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Горского сельского поселения на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» за 2017 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие по объектам бюджетной сферы | Шт. | 50 | 0 | Отсутствие финансирования |

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2018г.

Наименование муниципальной программы

«Благоустройство территории Горского сельского поселения на 2014-2017 годы

и на плановый период до 2020 года»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Из-за дефицита финансирования не все мероприятия были выполнены в полном объёме. Эффективность реализации программы соответствует низкому уровню эффективности.