Администрация Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  марта 2019 года 		                                     № 11

с. Горки

Об утверждении плана первоочередных мероприятиях

по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2019 году

на территории Горского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

В соответствии  с Федеральным законам от 21.12.1994 г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2019 года, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, проведения предупредительно- профилактических и аварийно- спасательных мероприятий, администрация Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2019 году на территории Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Главу Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия Жаркову Т.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                        Т.А.Жаркова

Утвержден

постановлением администрации Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

от «02» 03.2019г. №11

План

Проведения первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2019 году на территории Горского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

| № | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий | до 15.03.2019 | Глава сельского поселения |
| 2 | Организовать проведения предварительного отбора и составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткие сроки без предварительной оплаты могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ для ликвидации последствий ЧС | до 25.03.2019 | Глава сельского поселения |
| 3 | Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления | до 07.03.2019 | Глава сельского поселения |
| 4 | Организовать разъяснительную работу среди населения по мерам обеспечения сохранности имущества, скота на время паводка, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения. |
| 5. | Организовать проведения ежедневного мониторинга прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 6. | В случае резкого повышения паводковых вод, организовать оповещение и информирование населения | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 7. | Организовать подготовку ПВР для эвакуации населения, попадающего под подтопления | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 8. | Организовать размещение домашнего скота из затопленных зон на фермах соседних хозяйств | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |