[image: image1.png]



Администрация Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта  2019г.                                                                № 13
с. Старое Чамзино
О проведении месячника весенней санитарной
очистки и благоустройства территории Старочамзинского сельского поселения
В целях очистки улиц, тротуаров, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка в населенных пунктах сельского поселения, администрация Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  постановляет:
 1. В период с 01 апреля по 30 апреля 2019 года провести в Старочамзинском сельском поселении месячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения.
 Субботник провести 26 апреля 2019 года.
 2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов (приложение №2) и рекомендовать  руководителям учреждений, предприятий для реализации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Старочамзинского сельского поселения                 Т.Н.Куманева
Утвержден
 постановлением администрации 
Старочамзинского сельского поселения
Большеигнатовского муниципального района

от «29» марта 2019 г. № 13
План 

мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и

благоустройства населенных пунктов Старочамзинского сельского поселения
	№

п/п
	Мероприятия
	Рекомендуемые исполнители
	Сроки исполнения

	1.
	Принять меры по проведению месячника с  привлечением населения, предприятий, организаций (учебных, лечебных учреждений, граждан, владеющих домами на правах личной собст​венности и т.д.) для проведения следующих работ: очистка от снега, льда и мусора тротуаров и газонов; приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов; устройство скамеек и урн у предприятий торговли, общественных зданий; асфальтирование или цементирование площадок для размещения мусорных контейнеров; ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений; ликвидация всех самовольных свалок в черте населенных пунктов муниципального образования; очистка берегов водоемов и склонов оврагов от бытового и строительного мусора, уборка территорий ферм
	Администрация сельского поселения; 
Руководители предприятий, учреждений

(по согласованию)

	Весь период

	2.
	Организация еженедельного проведения санитарного дня


	Куманева Т.Н., руководители предприятий, организаций
(по согласованию)
	Еженедельно в пятницу

	3.
	Организовать уборку придорожных полос на основных дорогах, ведущих к населенным пунктам
	Администрация сельского поселения  
	Весь период


