[image: image1.png]



Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «27 » января 2020 г.                                                              № 47
с. Большое Игнатово

О подготовке к прохождению весеннего 
паводка 2020 года в Большеигнатовском 
муниципальном районе

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2020 года,  Администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Установить персональную ответственность за организацию и проведение пропуска половодья, предотвращение аварий и  возникновение чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах на заместителя Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно - коммунального хозяйства – первого заместителя председателя КЧС и ОПБ - Левщанова А.М.
2. Утвердить прилагаемые:

- состав противопаводковой комиссии Большеигнатовского муниципального района;

- план первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно - коммунального хозяйства  Левщанова А.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию.

Глава Большеигнатовского 
муниципального района                                                           Т.Н.Полозова
	
	Утвержденный 
Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от «27» января 2020 г. № 47
«О подготовке к прохождению весеннего паводка 2020 года в Большеигнатовском муниципальном районе»


Состав 

противопаводковой комиссии Большеигнатовского муниципального района.

Левщанов А.М. – заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно - коммунального хозяйства – первый заместитель председателя КЧС и ОПБ, председатель комиссии.

Антипов Т.И. – начальник отдела  градостроительства, архитектуры, ЖКХ и вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Большеигнатовского  муниципального района.
Бочкаева Ю.А. – начальник МКУ «ЕДДС».
Гришенков А.В. – директор МУП «Жилищник»;

Каляков А.И. – начальник Большеигнатовского участка ООО «МАПО-ТРАНС» (по согласованию). 
При необходимости к работе комиссии привлекаются главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений (по согласованию).
	
	Утвержденный 
Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от «27» января 2020 г. № 47
«О подготовке к прохождению весеннего паводка 2020 года в Большеигнатовском муниципальном районе»


План 
первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2020 года
	
	
	

	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3

	Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Большеигнатовского муниципального района
	До 01.02.2020
	Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Большеигнатовского муниципального района (далее - председатель КЧС и ОПБ),

МКУ «ЕДДС»

	Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ, организовать их своевременное реагирование
	До 10.02.2020
	КЧС и ОПБ,

МКУ «ЕДДС»

	Составить списки граждан, находящихся в зоне возможного подтопления
	До 01.02.2020
	Главы сельских поселений (по согласованию)

	Организовать выполнение превентивных мероприятий на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС): обеспечить подъезд и очистить водосбросные сооружения, донные спуски ото льда и снега, при необходимости понизить уровень воды в прудах
	До 01.02.2020
	Администрация Большеигнатовского муниципального района,

Главы сельских поселений (по согласованию)

	Подготовить оперативные группы КЧС и ОПБ для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, оснащенные средствами связи и другим необходимым имуществом
	До 01.02.2020
	КЧС и ОПБ, 

главы сельских поселений 

(по согласованию)

	Провести предварительный отбор участников закупки, которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	До 01.03.2020
	Администрация Большеигнатовского муниципального района, главы сельских поселений 

(по согласованию)

	Предусмотреть пункты временного размещения для эвакуируемого населения из зон возможного подтопления (далее - ПВР), обновить служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. Назначить ответственных за вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых (обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение, предоставление транспорта)
	До 01.03.2020
	Председатель приемной эвакуационной комиссии,

Начальник ПВР

	Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка
	До 01.03.2020
	КЧС и ОПБ, 

главы сельских поселений

(по согласованию)

	Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием автомобилей с ГУ для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 
	До 01.03.2020
	КЧС и ОПБ, 

главы сельских поселений 

(по согласованию)

	Провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления (затопления), по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод
	До 01.03.2020
	главы сельских поселений 

(по согласованию)

	Произвести работы по расчистке водоотводов, кюветов, водопропускных труб
	До 01.03.2020
	Большегнатовский участок ООО «МАПО – ТРАНС»
 (по согласованию),

МУП «Жилищник»

	Проверить состояние ГТС, их готовность к пропуску половодья
	До 10.03.2020
	КЧС и ОПБ,

МКУ «ЕДДС»

	Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления) в соответствии с действующим законодательством
	Постоянно
	Администрация Большеигнатовского муниципального района

	Осуществлять контроль за ходом выполнения Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2020 года
	постоянно
	КЧС и ОПБ


