Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2020г. 

                                                       № 13
 с. Вармазейка
Об утверждении плана первоочередных мероприятиях по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2020 году на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
В соответствии  с Федеральным законам от 21.12.1994 г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2020 года, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, проведения предупредительно- профилактических и аварийно- спасательных мероприятий, администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2020 году на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Главу Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия Рабину А.Р.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения                                                        А.Р. Рабина
Утвержден

 Постановлением
 администрации Вармазейского сельского поселения 
Большеигнатовского муниципального района                                                                                                                                                                                                   

                                                                  От 10.02.2020г.№13
План

Проведения первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2020 году на территории Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района
	№
	Наименование мероприятий
	Срок проведения
	Ответственный исполнитель

	1
	Организовать выполнение превентивных мероприятий на гидротехнических сооружениях (далее ГТС) : обеспечить подъезд и очистить водосбросные сооружения, донные спуски ото льда и снега, при необходимости понизить уровень воды в прудах
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения 

	2
	Организовать проведения предварительного отбора и составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткие сроки без предварительной оплаты могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ для ликвидации последствий ЧС
	до 01.03.2020
	Глава сельского поселения

	3
	Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объёмах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных провождения повлдка.
	До 01.03.2020
	Глава сельского поселения

	4
	Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления
	до 15.02.2020
	Глава сельского поселения

	5
	Обеспечить подъезд и очистить водосбросные сооружения, донные спуски ото льда и снега, при необходимости понизить уровень воды в прудах.
	До 15.02.2020
	Глава сельского поселения

	6
	Организовать разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления(затопления),  по мерам обеспечения сохранности имущества, скота на время паводка, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества
	До 01.03.2020 
	Глава сельского поселения.

	7
	Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действия и правила поведения в случае осуществления эвакуации ,места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения.
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	8
	Организовать проведения ежедневного мониторинга прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения

	9
	В случае резкого повышения паводковых вод, организовать оповещение и информирование населения
	В период прохождения весеннего паводка
	Глава сельского поселения


PAGE  
3

