В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется проект "Формирование комфортной городской среды", благоустраивается дворовая территория по улице Щорса возле пятиэтажных домов.

Мы возвращаемся к привычному ритму жизни. Возобновляется строительство. Приятно видеть строителей на дорогах, в дворовых территориях Большого Игнатова.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется проект "Формирование комфортной городской среды", благоустраивается дворовая территория по улице Щорса возле пятиэтажных домов. Запланировано отремонтировать дворовый проезд, парковку, установить детский игровой комплекс. Детвора уже совсем скоро сможет возле дома кататься на каруселях. Также предусмотрены установка освещения, 16 скамеек, 8 урн, 4 беседок.

Начались работы в конце июня, планируется завершить их к середине июля. Заключен муниципальный контракт, работы ведет бригада ООО "СОК". Уже сделано освещение, дворовый проезд, парковка. Всего на реализацию проекта предусмотрено 1.008.300 рублей.

Благоустройство села, тем более дворовой территории - дело общее, причем недостаточно только сделать, важно еще и сохранить.