Администрация Вармазейского сельского поселения  

 Большеигнатовского муниципального  района

   Республики  Мордовия

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля  2021г.                                                                             ( 34                                

                                                     с. Вармазейка
Об утверждении отчета о реализации Программы «Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014  - 2023 годы» .
       В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:
1. Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014  - 2023 годы» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                              А.Р.Рабина

Приложение 
к постановлению администрации 
Вармазейского сельского поселения 

от 30.04.2021г. №34
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014 - 2023 годы» за 2020 год
таблица 1                             
Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы


(тыс. руб.)
	
	      Всего,     средства местного   
       бюджета        

	
	Запланировано по программе
	профинан-
сировано 
	освоено

	     1      
	    2    
	
	   3   

	Всего по    
муниципальной      
программе 

« Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на 2014-2023 годы» в том числе:
	69,0
	78,6
	78,6

	Уличное освещение  
	69,0
	78,6
	78,6

	Организация и содержание
мест захоронения
	0
	0
	0

	Озеленение поселения
	0
	0
	0

	Ликвидация стихийных свалок
	0
	0
	0

	
	
	
	

	Удаление сухостойных деревьев
	0
	0
	0

	Проведение субботников с привлечением организаций

	0
	0
	0

	Снос ветхих строений
	0
	0
	0


Таблица 2
 Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на  2014 - 2023 годы» за 2020 год

	N п/п
	   Наименование   
   мероприятия    
	Результаты  реализации
	Проблемы, возникшие в ходе   реализации мероприятия  

	  1  
	        2         
	    4     
	            5             

	1. 
	Уличное освещение  
	Заменено сгоревших прожекторов уличного освещения 10 шт.
	нет

	2.
	Организация и содержание
мест захоронения
	В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки мест захоронения от мусора.
	нет

	3.
	Озеленение поселения
	Произведена посадка цветов на территории поселения
	нет

	4.
	Ликвидация стихийных свалок
	В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки территории от мусора.
	нет

	5.
	
	Было удалено 4 сухостойных деревьев, кустарников
	нет

	
	Удаление сухостойных деревьев
	
	

	6.
	Проведение субботников с привлечением организаций

	В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборки территории от мусора с при влечением организаций.
	нет

	7.
	Снос ветхих строений
	Было снесён заброшенный сарай по ул.Советская в с.Вармазейка
	нет


Таблица   3    
Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы
«Благоустройство территории Вармазейского сельского на  2014 - 2023 годы» за 2020 год

	N 
п/п
	Наименование    
целевого показателя,
 единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование    
отклонений значений
целевого показателя
на конец отчетного 
     периода       
   (при наличии)

	
	
	Ед.измерения   
	план
 на 
год 
	факт за 
отчетный
 период 
	

	 1 
	         2          
	      3       
	 4  
	   5    
	         6         

	1. 
	Уличное освещение
	Шт.
	0
	0
	нет

	2.
	Организация и содержание
мест захоронения
	Ед.
	3
	3
	нет

	3.
	Озеленение поселения
	Шт.
	6
	6
	нет

	4
	Ликвидация стихийных свалок
	Шт.
	2
	2
	нет

	5
	Удаление сухостойных деревьев
	Шт.
	2
	3
	нет

	6
	Проведение субботников с привлечением организаций

	Ед.
	10
	10
	нет

	7
	Снос ветхих строений
	Шт.
	1
	1
	нет


Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2021г.
Наименование муниципальной программы 
«Благоустройство территории Вармазейского сельского поселения на  2014 - 2023 годы »
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Постановление 
	30.08.2017
	37
	Текст программы изложен в новой редакции

	2
	Постановление
	27.02.2018
	14Б
	Изложены в новой редакции: в паспорте программы объёмы и источники финансирования,разделы 6 и7.

	3
	постановление
	25.02.2019
	20
	Текст программы изложен в новой редакции

	4
	постановление
	25.08.2020
	56
	Текст программы изложен в новой редакции


Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

































































































































































































































































