18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетномуHYPERLINK \l "sub_100211101"
 <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2023 года» за 2020 год

	1.
	Уличное освещение
	шт
	0
	0
	0
	Все уличные лампы заменены

	2.
	Ремонт и содержание дорог
	
	0
	0
	0
	Нет финансирования

	3.
	Организация и содержание мест захоронения
	ед
	3
	3
	3
	

	4.
	Озеленение поселения
	шт
	6
	6
	6
	

	5
	Ликвидация стихийных свалок
	шт.
	1
	1
	1
	

	6
	Удаление сухостойных деревьев
	шт
	2
	2
	2
	

	7
	Установка урн
	шт
	1
	1
	0
	Нет финансирования

	8
	Проведение субботников с привлечением организаций
	ед
	10
	10
	10
	

	9
	Снос ветхих строений
	шт
	1
	3
	0
	

	10
	Обкос территории поселения
	шт
	2
	2
	2
	


Примечания:
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	N
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2023 года» за 2020 год

	1.
	Содержание уличного освещения
	Администрация Старочамзинского сельского поселения
	1квартал, 4 квартал 2020
	1квартал, 4 квартал 2020
	1 квартал, 4 квартал 2020
	1 квартал, 4 квартал 2020
	Безопасность и комфортное проживание. Снижение наращения общественного порядка, формирование  привлекательного вечернего облика улиц поселения.
	Безопасность и комфортное проживание. Снижение наращения общественного порядка, формирование  привлекательного вечернего облика улиц поселения.
	Мероприятие выполнено

	2
	Организация и содержание мест захоронения
	Администрация Старочамзинского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	Строительство забора на кладбище в содержание надлежащего состояния кладбищ.
	Строительство забора на кладбище не было . Содержание надлежащего состояния кладбищ.
	На Мероприятие в 2020 год нет средств

	3
	Озеленение поселения
	Администрация Старочамзинского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Мероприятие выполнено

	4
	Установка урн
	Администрация Старочамзинского сельского поселения
	
	
	
	
	- Решение проблем экологии и 

внешнего вида сельского поселения. Улучшение внешнего вида сельского  поселения
	Решение проблем экологии и 

внешнего вида сельского поселения. Улучшение внешнего вида сельского  поселения
	мероприятие выполнено

	5
	Уборка несанкционированных свалок
	Администрация Старочамзинского сельского поселения
	2 квартал 2020
	3квартал 2020
	2 квартал 2020
	3 квартал 2020
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Мероприятие выполнено

	6
	Устройство детской площадки
	Администрация Старочамзинского сельского поселения
	2 квартал 2020
	3квартал 2020
	2 квартал 2020
	3 квартал 2020
	Решение проблем  внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем  внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды 
	Мероприятие выполнено

	7
	Удаление Вырубка сухостойных деревьев
	Администрация  Старочамзинского сельского поселения
	2 квартал 2020
	3квартал 2020
	2 квартал 2020 
	3 квартал 2020
	Стабилизация уровня аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу.
	Стабилизация уровня аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу.
	Мероприятие выполнено

	8
	Организация проведения субботников
	Администрация  Старочамзинского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения, повышение культуры поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства.
	Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения, повышение культуры поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства.
	Мероприятие выполнено

	9
	Строительство  и ремонт тротуаров
	Администрация  Старочамзинского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	Решение проблем  внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	
	мероприятие на 2020 год не педусмотрено


	10
	Строительство  штакетных заборов
	Администрация  Старочамзинского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	Решение проблем  внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем  внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	мероприятие на 2020 год не педусмотрено

	11
	Снос ветхих строений
	Администрация  Старочамзинского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	Решение проблем  внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем  внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	мероприятие не выполнено


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 
реализацию муниципальной программы

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату  
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2023 года»
	Администрация Старочамзинскогосельского поселения
	920
	0503
	2700043010
	244
	91,1
	 91,1
	91,1

	2.
	Мероприятие

	Содержание уличного освещения
	Администрация Старочамзинскогосельского поселения
	920
	0503
	2700043010
	244
	91,1
	 91,1
	91,1

	3.
	Мероприятие
	Ликвидация стихийных свалок
	Администрация Старочамзинскогосельского поселения
	
	
	
	
	 
	 
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
Сведения
об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	«Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2023 года»
	всего
	91,1
	 91,1

	1.1.
	
	
	местный бюджет 
	91,1
	 91,1

	1.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	1.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	1.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	2.
	Мероприятие
	Содержание уличного освещения
	всего
	91,1
	 91,1

	2.1.
	
	
	местный бюджет
	91,1
	 91,1

	2.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	2.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	2.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	3
	Мероприятие
	Организация и содержание мест захоронения
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	4
	Мероприятие
	Озеленение поселения
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	5
	Мероприятие
	Устройство детской площадки
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	5.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	5.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	5.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	5.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	6
	Мероприятие
	Ликвидация стихийных свалок
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	6.1.
	
	
	местный бюджет
	 
	 

	6.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	6.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	6.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	7
	Мероприятие
	Удаление сухостойных деревьев
	всего
	 Без финансирования
	Без финансировани

	7.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	7.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	7.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	7.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	8
	Мероприятие
	Установка урн
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	8.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	8.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	8.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	8.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	9
	Мероприятие
	Строительство и ремонт тротуаров

	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	10
	Мероприятие
	Строительство штакетных заборов
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	11
	Мероприятие
	Снос ветхих строений
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	12
	Мероприятие
	Проведение субботников 
	всего
	Без финансирования
	Без финансирования

	
	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 
в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.20 __г. <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2020 г.
Наименование муниципальной программы «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2013-2017 годы и на период до 2022 года»
Ответственный исполнитель Администрация Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление  администрации Старочамзинского сельского поселения
	19.08.2020
	№ 39
	О продлении срока действия и внесение изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2023 года»



	
	
	
	
	


