ПРОЕКТ

Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»_______г.                                                                № ____

с. Большое Игнатово

О  внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 12.11.2019 года № 273 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы

Администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения  в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 12.11. 2019 года № 273  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы  (далее – Постановление) следующего содержания:

1.1. Приложение 1 муниципальной программы  «Повышение    безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Большеигнатовского

муниципальногорайона                                                Т.Н. Полозова

Приложение 1

к муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Большеигнатовского муниципального района»

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района "

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Проведение инструктивных совещаний, семинаров по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - МОУ) с участиемсотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России "Ичалковский". | Отдел по работе с учреждениями образования | 2019 | 2025 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. |
| 1.2 | Создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) в МОУ | Отдел по работе с учреждениями образования | 2019 | 2025 | Недопущение детского дорожно-транспортного травматизма | 2, 4 кв. | 2, 4 кв. | 2, 4 кв. | 2, 4 кв. | 2, 4 кв. | 2, 4 кв. |
| 2.1 | Оборудование площадок для занятий по предупреждению опасного поведения учащихся - участников дорожного движения | Отдел по работе с учреждениями образования | 2019 | 2025 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | 2, 3 кв. | 2, 3 кв. | 2, 3 кв. | 2, 3 кв. | 2, 3 кв. | 2, 3 кв. |
| 2.2 | Приобретение уголков по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2019 | 2025 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| 2.3 | Приобретение средств наглядной агитации по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2019 | 2025 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |
| 2.4 | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации и в сети "Интернет". | АНО «Редакция газеты «Восход»; Администрация Большеигнатовского муниципального района | 2019 | 2025 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | 1, 2, 3, 4 кв. | 1, 2, 3, 4 кв. | 1, 2, 3, 4 кв. | 1, 2, 3, 4 кв. | 1, 2, 3, 4 кв. | 1, 2, 3, 4 кв. |
| 3.1 | Обеспечение агитационным материалом | Отдел по работе с учреждениями образования | 2019 | 2025 | Воспитание законопослушных участников дорожного движения | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. |
| 3.2 | Участие в Проведении профилактических мероприятий сотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России "Ичалковский" | Отдел по работе с учреждениями образования; Администрация Большеигнатовского муниципального района. | 2019 | 2025 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. | Администрация Большеигнатовского муниципального района; Отделение Госавтоинспекции ММО МВД России "Ичалковский" | 2019 | 2025 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. | 1, 3 кв. |
| 3.4 | Обеспечение проведения пропагандистских мероприятий с их участием с освещением в районных СМИ и на сайтах образовательных учреждений Большеигнатовского района | Образовательные учреждения Большеигнатовского района | 2019 | 2025 | Активизация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Обеспечение ежемесячного в период с мая по август участия в оперативно-профилактическом мероприятии «Мотоцикл» членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 | 2025 | Предупреждение ДТП с участием мототранспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Обеспечение еженедельного размещения публикаций по проблемам безопасности дорожного движения в районной газете «Восход», а также на официальном сайте администрации Большеигнатовского района | Администрация Большеигнатовского муниципального района; Отделение Госавтоинспекции ММО МВД России "Ичалковский" | 2019 | 2025 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |