АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23   апреля 2020 года                                                   № 33
с. Андреевка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2022 года» за 2020 год.
        В соответствии  с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 г .№ 117- П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований Республики Мордовия                           и методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», руководствуясь постановлением администрации Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 15 апреля 2016 года №16 а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия», администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной целевой программы мероприятий по благоустройству территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2022 года за 2020 год согласно приложениям №1.1-1.7,№2,№3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет»
 Глава
 Андреевского сельского поселения                                 Г.И. Учаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)за 2020 год.
	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетномуHYPERLINK \l "sub_100211101"
 <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года и на период до 2022 года»

	1.
	Протяженность внутрипоселковых дорого с твердым покрытием
	км
	3,4
	0
	0
	

	2.
	Доля освещенных улиц, проездов
	%
	40
	0
	0
	

	3.
	Обустройство клумб и цветников
	кв.м
	40
	150
	150
	

	4.
	Количество сухих и аварийных деревьев
	шт
	                   7
	5
	5
	

	5
	Установка  досок объявлений
	шт.
	0
	1
	0
	

	6
	Привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству
	%
	10
	60
	60
	

	7
	Объем мусора на несанкционированных свалках (плановый прогноз)
	куб.м
	0
	0
	0
	


Примечания:
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	N
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года и на период до 2022 года»

	1.
	Уборка автомобильных дорог от снега
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	 
	
	 
	Обеспечение комфортно проживания населения и безопасности дорожного движения.
	Обеспечение комфортно проживания населения и безопасности дорожного движения.
	Мероприятие на 2020 г.не предусмотрено

	2
	Оплата за электроэнергию уличного освещения
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020г. 
	4 квартал 2020 г.
	Безопасность и комфортное проживание. Снижение наращения общественного порядка, формирование  привлекательного вечернего облика улиц поселения 
	Безопасность и комфортное проживание. Снижение наращения общественного порядка, формирование  привлекательного вечернего облика улиц поселения
	Мероприятие выполнено

	3
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	1квартал

2020 г. 
	4 квартал 2020 г.
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	Мероприятие выполнено

	4
	Установка контейнеров, урн, лавочек возле СДК, общественных мест.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	- Решение проблем экологии и 

внешнего вида сельского поселения. Улучшение внешнего вида сельского  поселения
	Решение проблем экологии и 

внешнего вида сельского поселения. Улучшение внешнего вида сельского  поселения
	Мероприятие на 2020 г не запланировано 

	5
	Уборка несанкционированных свалок
	Администрация 

Андреевского сельского поселения
	2 квартал 2020 г.
	3квартал 2020г.
	2 квартал 2020 г.
	3 квартал 2020 г.
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Мероприятие выполнено

	7
	Уборка и обкос территории сельского поселения
	Администрация Андреевского сельского поселения
	2 квартал 2020 г.
	3квартал 2020 г.
	2 квартал 2020 г.
	3квартал

 2020 г.
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Мероприятие выполнено

	8
	Проведение конкурсов (лучший дом, лучшая улица, лучший цветник, и т.д.)


	Администрация  Андреевского сельского поселения
	
	
	
	.
	Привлечение населения к благоустройству и содержанию придомовой территории. Увеличение уровня озеленения территории поселения
	Привлечение населения к благоустройству и содержанию придомовой территории. Увеличение уровня озеленения территории поселения
	Мероприятие на 2020 не запланировано

	9
	Вырубка сухостойных, больных и аварийных деревьев
	Администрация  Андреевского сельского поселения
	2 квартал 2020 г.
	3квартал 2020 г.
	2 квартал 2020г.
	3квартал 

2020 г.
	Стабилизация уровня аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу.
	Стабилизация уровня аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу.
	Мероприятие выполнено

	10
	Озеленение территории сельского поселения. Обустройство клумб и цветников.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	2 квартал 2020 г.
	3квартал 2020 г.
	2 квартал 2020г.
	3квартал 2020г.
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Решение проблем экологии и внешнего вида сельского поселения. Повышение эстетического уровня окружающей среды
	Мероприятие выполнено

	11
	Установка новых информационных щитов в населенных пунктах поселения.
	Администрация   сельского поселения
	
	
	.
	
	Информирование населения
	Информирование населения
	Мероприятие на 2020 год не запланировано

	12
	Содержание мест захоронения.
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал 2020 г.
	4 квартал 2020 г.
	1 квартал 2020 г.
	4 квартал 2020 г.
	Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения, повышение культуры поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства.
	Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения, повышение культуры поведения жителей, бережное отношение к элементам благоустройства.
	Мероприятие выполнено

	13
	 Оказание услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения
	Администрация Андреевского сельского поселения
	1 квартал 2020 г.
	4 квартал 2020 г.
	1 квартал 2020 г.
	4 квартал 2020 г.
	Оказание услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения.
	Оказание услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения
	Мероприятие выполнено


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы за 2020 год.
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату  
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2022 года»
	Администрация Андреевского
сельского поселения
	X
	X
	X
	X
	111,0
	53,0
	53,0

	2.
	Мероприятие
	Уборка автомобильных дорог от снега
	Администрация Андреевского сельского поселения
	909
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятие
	Оплата за электроэнергию уличного освещения
	Администрация Андреевского сельского поселения
	909
	
	
	
	40,0
	29,6
	29,6

	4
	Мероприятие
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	Администрация Андреевского
сельского поселения
	
	
	
	
	10,0
	0,0
	0,0

	5
	Мероприятие
	Установка контейнеров, урн, лавочек возле СДК, общественных мест.
	Администрация Андреевского
сельского поселения
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Мероприятие
	Уборка несанкционированных свалок
	Администрация  Андреевского
сельского поселения
	
	
	
	
	7,0
	0,0
	0,0

	7
	Мероприятие
	Уборка и обкос территории сельского поселения
	Администрация Андреевского
сельского поселения
	
	X
	X
	X
	5,0
	0,0
	0,0

	8
	Мероприятие
	Проведение конкурсов (лучший дом, лучшая улица, лучший цветник, и т.д.)


	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Мероприятие
	Вырубка сухостойных, больных и аварийных деревьев
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	4,0
	0,00
	0,00

	10
	Мероприятие
	Озеленение территории сельского поселения. Обустройство клумб и цветников
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	1,0
	0,00
	0,00

	11
	Мероприятие
	Установка новых информационных щитов в населенных пунктах
	Администрация Андреевского сельского поселения
	
	
	
	
	0,0
	0,00
	 0,0

	12
	Мероприятие
	Содержание мест захоронения
	Администрация Андреевского сельского поселения

	
	
	
	
	20,0
	0,0
	0,0

	13
	Мероприятие
	Оказание услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения
	Администрация Андреевского сельского поселения

	
	
	
	
	24,0
	23,4
	23,4


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	«Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
	всего
	111,0
	53,0

	1.1.
	
	
	местный бюджет 
	91,0
	53,0

	1.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	1.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	1.4.
	
	
	внебюджетные источники
	20,0
	0,0

	2.
	Мероприятие
	Уборка автомобильных дорог от снега
	всего
	
	

	2.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	2.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	2.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	2.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	3
	Мероприятие
	Оплата за электроэнергию уличного освещения
	всего
	40,0
	29,6

	
	
	
	местный бюджет
	40,0
	29,6

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	4
	Мероприятие
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	всего
	10,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	0,0

	
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	 

	5
	Мероприятие
	Установка контейнеров, урн, лавочек возле СДК, общественных мест
	всего
	
	Без финансирования

	5.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	5.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	5.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	5.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	...
	
	
	
	

	6
	Мероприятие
	Уборка несанкционированных свалок
	всего
	7,0
	0,0

	6.1.
	
	
	местный бюджет
	7,0
	0,0

	6.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	6.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	6.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	7
	Мероприятие
	Уборка и обкос территории
	всего
	5,0
	0,0

	7.1
	
	
	местный бюджет
	5,0
	0,0

	7.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	7.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	7.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	8
	Мероприятие
	Проведение конкурсов (лучший дом, лучшая улица, лучший цветник, и т.д.)


	всего
	0,0 
	На 2020 год мероприятие не предусмотрено

	8.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	8.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	8.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	8.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	9
	Мероприятие
	Вырубка сухостойных, больных и аварийных деревьев
	всего
	4,0
	0,0

	9.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	9.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	9.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	9.4
	
	
	внебюджетные источники
	4,0
	0,0

	10
	Мероприятие
	Озеленение территории сельского поселения. Обустройство клумб и цветников
	всего
	1,0
	0,0

	10.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	10.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	10.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	10.4
	
	
	внебюджетные источники
	 1,0
	0,0

	11
	Мероприятие
	Установка новых информационных щитов в населенных пунктах поселения.
	всего
	
	На 2020 год мероприятие не предусмотрено

	11.1
	
	
	местный бюджет
	
	

	11.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	11.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	11.4
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	12
	Мероприятие
	Содержание мест захоронения
	всего
	20,0
	0,0

	12.1
	
	
	местный бюджет
	5,0
	0,0

	12.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	12.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	12.4
	
	
	внебюджетные источники
	15,0
	0,0


	13
	Мероприятие
	Оказание услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения
	всего
	24,0
	23,4

	13.1
	
	
	местный бюджет
	24,0
	23,4

	13.2
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	13.3
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	13.4
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 
в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.20 __г. <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2022 года»
Ответственный исполнитель Администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5



	
	Постановление администрации Андреевского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2022 года»


	26.02.2020 г.
	15
	В паспорте программы позицию «Объем и источники финансирования Программы» и в раздел VI «Финансовое обеспечение программных мероприятий» внесены изменения по финансированию. Приложение 1 «Программные мероприятия, источники финансирования программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2022 года» изложены  в новой редакции 

	
	
	
	
	


Приложение 3

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации

 и оценке эффективности   муниципальной  целевой   программы

«Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2020 г.

      Муниципальная  целевая   программа «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2013-2017 годы и на период до 2020 года», утверждена  постановлением администрации Андреевского сельского поселения от 25.11.2013 г.№ 36
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. 
 Основной целью муниципальной  целевой   программы «Благоустройство территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее Программы) является - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Андреевского сельского поселения.

Муниципальная  программа финансируется из  бюджета Андреевского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Совета депутатов Андреевского сельского поселения о  бюджете Андреевского сельского поселения и внебюджетных источников.
Средства  бюджета Андреевского сельского поселения, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной  программы определяются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления сельского поселения.
 В ходе реализации Программы  в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:
 1.В зимнее время проводилась уборка автомобильных дорог от снега.

 2. Оплата за электроэнергию уличного освещения составила 29,6 тыс рубля.

3. Администрацией сельского поселения осуществляется содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения. 
4. На  оказание услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения было потрачено-23,4 тыс.руб. 

5.На мероприятия пор обеспечению пожарной безопасности было потрачено 7,5 тыс.руб. 

6.Проводились мероприятия по озеленению территории сельского поселения. В летний период были разбиты клумбы и цветники у здания Администрации сельского поселения, сельского дома культуры , у памятника, здания школы и детского сада. Велась работа по скашиванию  травы, уборки мусора, косметический ремонт памятника погибшим  воинам  ВОВ, уборка кладбища, побелка деревьев и другие мероприятия. Частично была заменена изгородь на сельском кладбище.
             Из 8 запланированных мероприятий выполнено 8.  Степень реализации основных мероприятий-100% .Степень достижения целевого значения-79,6%.Уровень эффективности реализации программы-эффективный.
