ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия                                                           от «____»__________2022 г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2024 годы» за 2021 год
Аналитическая справка к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2024годы» за 2021 год
 Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2024 годы»  утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01.10.2015 № 357 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2024 годы». Продлена постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района РМ от 01.09.2021 № 372 «О  внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01.10.2015 г. №357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2023 годы»».
В 2021 году по Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2024 годы»   по Большеигнатовскому муниципальному району было запланировано и освоено  755, 2 тыс.руб в том числе: из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 45,3 тыс.руб; из средств Республиканского бюджета – 709,9 тыс.руб на мероприятие «Ремонт водоснабжения по ул. Луговая1,Луговая2, Полевая, Заречная, 50 лет Победы,Школьная и водопровода по ул. Юношева в с. Большое Игнатово». 
В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2024 годы» достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Частные инвестиции в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры не предусматривались и не привлекались. Доля частных инвестиций в общем объеме – 0%.

2. Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора – 35%. Выполнены следующие основные мероприятия:
1. Ремонт водоснабжения по ул. Луговая1,Луговая2, Полевая, Заречная, 50 лет Победы,Школьная и водопровода по ул. Юношева в с. Большое Игнатово. 
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%,   степень достижения целевых значений равна 50%, уровень эффективности реализации программы составил 50%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности муниципальной программы.
