ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» за 2021год

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2020 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0,845 | 1.68 | 1.68 |  |
| 1.2 | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0.28 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | 2. Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями, создание на муниципальном уровне долевого финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объема финансирования других уровней бюджетов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта | км | 76,568 | 84,688 | 84,688 |  |

Примечания:

<*>Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» за 2021 год

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| # Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт участков а/д по ул. Лесная и Набережная в с. Б.Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | III кв.2021 | IV кв.2021 |  | Осуществить капитальный ремонт |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |  |
| 2. | Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | II кв.2021 |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов |  | Разработан ПСД на капитальный ремонт трубопереездов |  |  |
| 3. | Разработка ПСД на ремонт участка а/д по ул.Щорса в с. Б.Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | II кв.2021 |  | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги |  | Разработан ПСД на ремонт участка автодороги |  |  |
| 4. | Ремонт автодороги с.Б Игнатово-с.Атяшево-с.С Чамзино по ул. Восточная | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | II кв.2021 |  | Осуществить ремонт автодороги |  | Ремонт автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |  |
| 5. | Прохождение гос. экспертизы участка а/д по ул.Щорса в с. Большое Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | I кв.2021 |  | Прохождение гос. экспертизы участка автодороги |  | Пройдена гос. экспертиза участка автодороги |  |  |
| 6. | Прохождение гос. экспертизы участков а/д по ул.Пушкина и М. Горького в с. Большое Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | III кв.2021 |  | Прохождение гос. экспертизы участков автодороги |  | Прохождение гос. экспертизы участков автодороги |  |  |
| 7. | Разработка ПСД на ремонт участков а/д по ул.Пушкина и М.Горького в с. Б.Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | II кв.2021 | III кв.2021 |  | Разработка ПСД на ремонт участка автодороги |  | Разработан ПСД на ремонт участка автодороги |  |  |
| 8. | Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Б Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | III кв.2021 | IV кв.2021 |  | Осуществить ремонт участка автодороги |  | Ремонт участка автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |  |
| 9. | Ремонт водопропускных сооружений а/д по ул. Садовая в д.Ташто Кшуманця | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | IV кв.2021 | IV кв.2021 |  | Осуществить ремонт водопропускных сооружений |  | Ремонт водопропускных сооружений а/д выполнен в полном объеме |  |  |
| 10. | Ремонт водопропускной трубы по ул.Куманева с переходом на ул.Садовая в с.Андреевка | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | II кв.2021 | III кв.2021 |  | Осуществить ремонт водопропускной трубы |  | Ремонт водопропускной трубы выполнен в полном объеме |  |  |
| 11. | Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | III кв.2021 | III кв.2021 |  | Осуществить ремонт автодороги |  | Ремонт автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |  |
| 12. | Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | III кв.2021 | III кв.2021 |  | Осуществить ремонт автодороги |  | Ремонт автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |  |
| 13. | Ремонт автодороги по ул.Луговая-2 | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | II кв.2021 | III кв.2021 |  | Осуществить ремонт автодороги |  | Ремонт автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |  |
| 14. | Ремонт участка автодороги по ул.Советская, подъезд к ярмарке выходного дня | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | III кв.2021 |  | Осуществить ремонт участка автодороги |  | Ремонт участка автомобильной дороги выполнен в полном объеме |  |  |
| 15. | Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района» | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2020 | IV кв.2020 | III кв.2020 | IV кв.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Прохождение гос. экспертизы, разработка ПСД на ремонт участка а/д по ул.Луговая-2 в с. Большое Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | II кв.2021 |  | Прохождение гос. экспертизы и разработка ПСД на ремонт участка автодороги |  | Пройдена гос. экспертиза и разработана ПСД на ремонт участка автодороги |  |  |
| 17. | Разработка ПСД на капитальный ремонт а/д по ул.Советская в с. Большое Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | IV кв.2021 |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги |  | Разработана ПСД на капитальный ремонт участка автодороги |  |  |
| 18. | Прохождение гос. экспертизы участка а/д по ул.Советской в с. Большое Игнатово | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | IV кв.2021 |  | Прохождение гос. экспертизы участка автодороги |  | Пройдена гос. экспертиза участка автодороги |  |  |
| 19. | Содержание автодорог | Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Левщанов А М. | I кв.2021 | IV кв.2021 | I кв.2021 | IV кв.2021 |  | Содержание автодорог, чистка от снега |  | Содержание автодорог, чистка от снега |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» за 2021 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2024 годы» | Администрация Большеигнатовского муниципального района | X | X | X | X | - | 22 097.0 | 21 834.9 |
| 1.1. | Основное мероприятие | Капитальный ремонт участков а/д по ул. Лесная и Набережная в с. Б.Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 13002L 390F | 243 | - | 9 466,2 | 9 466,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие | Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця | Администрация Большеигнатовского муниципального района | X | X | X | X | - | 50.0 | 0.0 |
| 1.3. | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка а/д по ул.Щорса в с. Б.Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 130014 2500 | 244 | - | 20,0 | 20,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие | Ремонт автодороги с.Б Игнатово-с.Атяшево-с.С Чамзино по ул. Восточная | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 13002S 6260 | 244 | - | 3 295,5 | 3 295,5 |
| 1.5. | Основное мероприятие | Прохождение гос. экспертизы участка а/д по ул.Щорса в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 130014 2500 | 244 | - | 10,0 | 10,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие | Прохождение гос. экспертизы участков а/д по ул.Пушкина и М. Горького в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | X | X | X | X | - | 91.1 | 91.1 |
| 1.7. | Основное мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участков а/д по ул.Пушкина и М.Горького в с. Б.Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 130014 2500 | 244 | - | 118,9 | 118,9 |
| 1.8. | Основное мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Б Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 13002L 390F | 244 | - | 819,7 | 819,7 |
| 1.9. | Основное мероприятие | Ремонт водопропускных сооружений а/д по ул. Садовая в д.Ташто Кшуманця | Администрация Большеигнатовского муниципального района | X | X | X | X | - | 966,2 | 966,2 |
| 1.10 | Основное мероприятие | Ремонт водопропускной трубы по ул.Куманева с переходом на ул.Садовая в с.Андреевка | Администрация Большеигнатовского муниципального района | X | X | X | X | - | 1 003,9 | 1 003,9 |
| 1.11 | Основное мероприятие | Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | - | 105,1 | 105,1 |
| 1.12 | Основное мероприятие | Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | - | 212,0 | 212,0 |
| 1.13 | Основное мероприятие | Ремонт автодороги по ул.Луговая-2 | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 13002S 6260 | 244 | - | 1 552.7 | 1 552,7 |
| 1.14 | Основное мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Советская, подъезд к ярмарке выходного дня | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | - | 472,85 | 472,85 |
| 1.15 | Основное мероприятие | Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | - | 1 820,3 | 1 820,3 |
| 1.16 | Основное мероприятие | Прохождение гос. экспертизы, разработка ПСД на ремонт участка а/д по ул.Луговая-2 в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | - | 210,0 | 0,0 |
| 1.17 | Основное мероприятие | Разработка ПСД на капитальный ремонт а/д по ул.Советская в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 130014 2010 | 243 | - | 200,0 | 200,0 |
| 1.18 | Основное мероприятие | Прохождение гос. экспертизы участка а/д по ул.Советской в с. Большое Игнатово | Администрация Большеигнатовского муниципального района | 900 | 0409 | 130024 2010 | 243 | - | 36,4 | 36,4 |
| 1.19 | Основное мероприятие | Содержание автодорог | Администрация Большеигнатовского муниципального района | X | X | X | X | - | 1 646,2 | 1 644.0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2024 годы» | всего | 22 097.0 | 21 834.9 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 610,9 | 8 348,8 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 3 714,5 | 3 714,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 9 771,6 | 9 771,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1. | Мероприятие | Капитальный ремонт участков а/д по ул. Лесная и Набережная в с. Б.Игнатово | всего | 9 466,2 | 9 466,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 473,3 | 473,3 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8 992,9 | 8 992,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2. | Мероприятие | Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереездов по д.Ташто Кшуманця | всего | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | - |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.3. | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участка а/д по ул.Щорса в с. Б.Игнатово | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.4. | Мероприятие | Ремонт автодороги с.Б Игнатово-с.Атяшево-с.С Чамзино по ул. Восточная | всего | 3 295,5 | 3 295,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 164,8 | 164,8 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 3 130,7 | 3 130,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.5. | Мероприятие | Прохождение гос. экспертизы участка а/д по ул.Щорса в с. Большое Игнатово | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.6. | Мероприятие | Прохождение гос. экспертизы участков а/д по ул.Пушкина и М. Горького в с. Большое Игнатово | всего | 91,1 | 91,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 91,1 | 91,1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | -- |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.7. | Мероприятие | Разработка ПСД на ремонт участков а/д по ул.Пушкина и М.Горького в с. Б.Игнатово | всего | 118,9 | 118,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 118,9 | 118,9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.8. | Мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Щорса в с.Б Игнатово | всего | 819,7 | 819,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 40,99 | 40,99 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 778,7 | 778,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.9. | Мероприятие | Ремонт водопропускных сооружений а/д по ул. Садовая в д.Ташто Кшуманця | всего | 966,2 | 966,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 966,2 | 966,2 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.10 | Мероприятие | Ремонт водопропускной трубы по ул.Куманева с переходом на ул.Садовая в с.Андреевка | всего | 1003,9 | 1003,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 1003,9 | 1003,9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.11 | Мероприятие | Ремонт автодороги в с. Новое Чамзино | всего | 105,1 | 105,1 |
|  |  |  | местный бюд-жет | 105,1 | 105,1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.12 | Мероприятие | Ремонт автодороги подъезд до администрации Вармазейского сельского поселения | всего | 212,0 | 212,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 212,0 | 212,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.13 | Мероприятие | Ремонт автодороги по ул.Луговая-2 | всего | 1552,7 | 1552,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 968,9 | 968,9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 583,8 | 583,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.14 | Мероприятие | Ремонт участка автодороги по ул.Советская, подъезд к ярмарке выходного дня | всего | 472,85 | 472,85 |
|  |  |  | местный бюджет | 472,85 | 472,85 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.15 | Мероприятие | Кредиторская задолженность по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Асмановав с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района» | всего | 1820,3 | 1820,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 1820,3 | 1820,3 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.16 | Мероприятие | Прохождение гос. экспертизы, разработка ПСД на ремонт участка а/д по ул.Луговая-2 в с. Большое | всего | 210,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 210,0 | - |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.17 | Мероприятие | Разработка ПСД на капитальный ремонт а/д по ул.Советская в с. Большое Игнатово | всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.18 | Мероприятие | Прохождение гос. экспертизы участка а/д по ул.Советской в с. Большое Игнатово | всего | 36,4 | 36,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 36,4 | 36,4 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.19 | Мероприятие | Содержание автодорог | всего | 1 646,2 | 1 644,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 646,2 | 1 644,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» за 2021 год

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | Всего: |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» за 2021 год

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г.<*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от «___» ______2022г. № ___ «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024

годы» за 2021 год

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2024 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 17.05.2021 | 228 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г. №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2023 годы» |
| 2 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 25.08.2021 | 359 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г. №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2023 годы» |
| 3 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | 23.12.2021 | 560 | О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г. №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на период 2016-2024 годы» |