          ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от   «___» __________2022 г. № ____ Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»  за 2021год

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 2020 <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»

	
	1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

	1.
	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой в районе
	%
	100
	100
	100
	

	2.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемого в районе
	%
	56
	80
	77
	

	3.
	Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета в общем объеме  пр. газа, потребляемого в районе
	%
	100
	100
	100
	

	
	2.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе

	4.
	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел
	куб. м./чел.
	24,3
	24,3
	0
	Все организации оснащены 
приборами учета

	5.
	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел
	куб. м./чел
	26,8
	25,9
	25,9
	

	6.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме ЭЭ, потребляемой  БУ  на территории района
	%
	100
	100
	100
	

	7.
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме воды , потребляемой  БУ на территории  района
	%
	100
	100
	100
	             

	8.
	Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме  пр. газа , потребляемой  БУ  на территории района
	%
	100
	100
	100
	

	9.
	Доля квартир в МКД, оснащенных  общедомовыми приборами учета  холодного водоснабжения
	%
	99
	100
	100
	           

	10.
	Доля квартир в МКД, оснащенных  общедомовыми приборами учета  электроэнергии
	%
	100
	100
	87
	Отсутствие финансирования               


Примечания:
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от   «___» __________2022 г. № ____ Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»  за 2021 год

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	N
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»

	1.
	Модернизация уличного освещения, основанная на замене ртутных ламп и ламп накаливания в светильниках уличного освещения на более эффективные натриевые лампы
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Левщанов А.М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	-
	-
	Модернизация уличного освещения, основанная на замене ртутных ламп и ламп накаливания в светильниках уличного освещения на более эффективные натриевые лампы
	-
	Нет финансирования

	2.
	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Левщанов А. М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	-
	-
	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы
	-
	Нет финансирования

	3.
	Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов (установка или замена)
	Зам.главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Левщанов А. М.
	I кв.2021
	IV кв.2021
	-
	-
	Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов (установка или замена)
	-
	Нет финансирования


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
к постановлению Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия                                от   «___» __________2022 г. № ____ Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»  за 2021 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

2021

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату  
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017 - 2022 годы»
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	X
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие
	Модернизация уличного освещения, основанная на замене ртутных ламп и ламп накаливания в светильниках уличного освещения на более эффективные натриевые лампы
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	X
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное мероприятие
	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	X
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Основное мероприятие
	Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов (установка или замена)
	Администрация Большеигнатовского муниципального района
	X
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
к постановлению Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия                                от   «___» __________2022 г. № ____ Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»  за 2021 год

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»
	всего
	14,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	14,0
	-

	
	
	
	республиканский бюджет
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	2.
	Мероприятие
	Модернизация уличного освещения, основанная на замене ртутных ламп и ламп накаливания в светильниках уличного освещения на более эффективные натриевые лампы 
	всего
	9,0
	-

	
	
	
	местный бюджет
	9,0
	-

	
	
	
	республиканский бюджет
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	3.
	Мероприятие
	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы
	всего
	3,0
	-

	
	
	
	местный бюджет
	3,0
	-

	
	
	
	республиканский бюджет
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	4.
	Мероприятие
	Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов (установка или замена)
	всего
	2,0
	-

	
	
	
	местный бюджет
	2,0
	-

	
	
	
	республиканский бюджет
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
к постановлению Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия                                от   «___» __________2022 г. № ____ Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»  за 2021 год
Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 
в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-

	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	Всего:
	
	
	

	...
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
к постановлению Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия                                от   «___» __________2022 г. № ____ Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»  за 2021 год

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.202 г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.202 г. <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
к постановлению Администрации  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия                                от   «___» __________2022 г. № ____ Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2022 годы»  за 2021 год

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях за 2021 год
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017–2022 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
(главный распорядитель бюджетных средств)
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	-
	-
	-
	-


