АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 г.                                                                            №25

с. Чукалы

Об утверждении годового отчета за 2021год по муниципальной Программе Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чукальского сельского поселения, администрация Чукальского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить годовой отчет за 2021 год по прилагаемой муниципальной программе Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2022 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава сельского поселения	А.В.Маскина

ОТЧЕТ по реализации

Муниципальной программы Чукальского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2022 годы годы» за 2021 год

Основной целью Программы является развитие дорожной сети  и приведение существующей в соответствие с нормативными требованиями. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:  обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам и инвентаризации автомобильных дорог с  последующей передачей их в сеть общего пользования; организация содержания автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа  дорожно-транспортных происшествий;

улучшение условий жизни сельского населения путем обустройства территорий проезжей части в населенных пунктах района с привлечением средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных источников .

Муниципальная  программа финансируется из  бюджета Чукальского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о  бюджете Чукальского сельского поселения составляет 114,4 тыс руб.

На реализацию программы и проведение мероприятий по развитию транспортной системы и дорожного хозяйства заключены договора на очистку дорог с двумя  организациями: СПК «Октябрь», ООО «8-ое Марта». Дороги в зимнее время очищались удовлетворительно.  Израсходовано  средств на очистку дорог  в сумме 114,4 тыс руб.

По результатам 2021 года отмечается высокий уровень эффективности.