Приложение 2

к муниципальной программе

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «Комплексное развитие сельских территорий»

Паспорт
Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| Наименование подпрограммы |  | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее – подпрограмма) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |  |
| Участники подпрограммы |  |  | Администрации сельских поселений Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели подпрограммы |  | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |  |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях; - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях; - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благоустройства сельских территорий; |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | ввод в эксплуатацию 5,395 км автомобильных дорог; реализация 2 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; реализация 9 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составит: за счет всех источников финансирования – 344 968,680 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,000 тыс. рублей, 2021 год – 63 871,510 тыс. рублей, 2022 год – 0,000 тыс. рублей, 2023 год – 281 097,170 тыс. рублей, 2024 год – 0,000 тыс. рублей, 2025 год – 0,000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 320 547,000 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 57 401,600тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 263 145,400 тыс. рублей, 2024 год – 0,000 тыс. рублей, 2025 год – 0,000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 9 119,451 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,000 тыс. рублей, 2021 год – 3 761,311тыс. рублей, 2022 год – 0,000 тыс. рублей, 2023 год – 5 358,140 тыс. рублей, 2024 год – 0,000 тыс. рублей, 2025 год – 0,000 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов – 344,537 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,000 тыс. рублей, 2021 год – 63,437 тыс. рублей, 2022 год – 0,000 тыс. рублей, 2023 год – 281,100 тыс. рублей, 2024 год – 0,000 тыс. рублей, 2025 год – 0,000 тыс. рублей, внебюджетные источники – 14 957,692 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,000 тыс. рублей, 2021 год – 2 645,162 тыс. рублей, 2022 год – 0,000 тыс. рублей, 2023 год – 12 312,530 тыс. рублей, 2024 год – 0,000 тыс. рублей, 2025 год – 0,000 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: - 2 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; - 9 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |  |