Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики  Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 ноября  2022 года.                                                                  №76

с. Вармазейка

Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 N 1517 "О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета" и на основании Устава Вармазейского  сельского  поселения  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, в целях упорядочения и совершенствования бюджетного учета хозяйственных операций, Администрация  Вармазейского  сельского  поселения  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное	строительство	объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

2. Утвердить прилагаемый состав  комиссии по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней.

- Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней.

- Утвердить прилагаемую форму Акта списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  сельского  поселения                                                А.Р.Рабина

Утвержденные

Постановлением Администрации Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов» от 18.11.2022 №76

ПРАВИЛА

принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное	строительство	объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов

- Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов (далее - решение о списании).

- Решение о списании принимается в отношении:

а)	объектов незавершенного строительства, права собственности Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, на которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - объекты незавершенного строительства);

б)	затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, включая затраты на проектные и (или) изыскательские работы (далее - произведенные затраты).

- Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при наличии следующих оснований:

а)	отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации;

б)	отказ органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которых расположен объект незавершенного строительства, от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства.

- Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований:

а)	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

б)	отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015г. №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

- Решение о списании принимается в форме правового акта Администрации Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, в случае если размер затрат на создание объекта незавершенного строительства или произведенных затрат составляет менее 100 млн. рублей.

- Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие сведения:

а)	наименование органа местного самоуправления;

б) наименование балансодержателя объекта незавершенного строительства;

в)	наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый номер и реестровый номер муниципального имущества;

г)	решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации строительных отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства, содержащее сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий, и (или) решение о внесении изменений в решение об осуществлении капитальных вложений, в соответствии с которым осуществлялось финансовое обеспечение за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов (при наличии такого решения).

- Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения:

а)	наименование органа местного самоуправления;

б)	наименование юридического лица, в бухгалтерском учете которого учтены произведенные капитальные вложения;

в)	общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, и распределение их по видам (проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации);

г)	период, в течение которого производились затраты.

8. Проект решения о списании объектов незавершенного строительства или произведенных затрат с пояснительными материалами, содержащими обоснование невозможности и (или) нецелесообразности осуществления дальнейших затрат, завершения строительства объекта незавершенного строительства, а также с финансово-экономическим обоснованием принимаемого решения подготавливается и направляется на согласование балансодержателями объектов незавершенного строительства или произведенных затрат в Комиссию по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия.

Срок согласования проекта решения о согласовании решения о списании не должен превышать 14 календарных дней со дня его поступления, в случае отсутствия ответа в указанный срок, проект решения о списании считается согласованным.

9. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавершенного строительства должны содержать следующие сведения и документы:

а)	наименование объекта незавершенного строительства;

б)	инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии);

в)	кадастровый номер объекта незавершенного строительства;

г)	год начала строительства объекта незавершенного строительства;

д)	балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списании объекта недвижимого имущества;

е)	кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства;

ж)	выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданная в отношении объекта незавершенного строительства;

з)	выписка из реестра муниципального имущества об объекте недвижимого имущества, выданная в отношении объекта незавершенного строительства.

и) информация щ земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительства

й) инвентаризационная опись объекта, составленная не ранее чем за 20 календарных дней до даты направления ее на рассмотрение в Комиссию по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

к) акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме № KC-18 (при наличии).

л) информация о том, что объект не является предметом действующего обязательства.

м) обоснования наличия (отсутствия) возможности использования проектной документации по объекту.

н) предложение органа местного самоуправления Вармазейского сельского поселения Республики Мордовия по дальнейшему использованию объекта, предназначенного для решения вопросов местного значения данного муниципального образования в Республике Мордовия, или о возможности использования для муниципальных нужд объекта, предназначенного для иных целей, но расположенного на территории соответствующего муниципального образования.

о) предложение органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Мордовия, на территории которого находится объект о наличии или отсутствии необходимости завершения строительства объекта в соответствии с его первоначальным назначением.

п) фотография объекта.

р) расчет потребности в средствах, необходимых для ликвидации объекта или информация об отсутствии такой потребности.

10. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат должны содержать следующие сведения и документы:

а) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;

б) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов (акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-1.4), товарные накладные по форме N ТОРГ-1.2, иные документы);

в)	размер произведенных затрат;

г)	год начала осуществления произведенных затрат.

д) инвентаризационная опись объекта, составленная не ранее чем за 20 календарных дней до даты направления ее на рассмотрение в Комиссию по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

е) обоснования наличия (отсутствия) возможности использования

проектной документации.

ж) предложение органа местного самоуправления Вармазейского сельского поселения Республики Мордовия по дальнейшему использованию проектной документации в целях реализации нужд данного муниципального образования.

11. Комиссия по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия принимает решение об отказе в согласовании проекта решения о списании при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а)	отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил;

б)	отсутствие сведений и (или) документов, указанных в пунктах 9 или 10 настоящих Правил;

в)	наличие предложений органа местного самоуправления Вармазейского сельского поселения Республики Мордовия о дальнейшем использовании объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат.

12. При принятии Комиссией по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия решения об отказе в согласовании проекта решения о списании по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 11 настоящих Правил, Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия устраняет такое основание и повторно направляет проект решения о списании на согласование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

13. При принятии Комиссией по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия решения об отказе в согласовании проекта решения о списании по основанию, предусмотренному подпунктом "в" пункта 11 настоящих Правил, Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия в течение 30 календарных дней со дня получения указанного решения подготавливается и утверждается план мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий.

14. В случае невозможности реализации указанного в пункте 13 настоящих Правил плана мероприятий Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия принимается решение о списании объекта незавершенного строительства или произведенных затрат.

15. Критериями невозможности реализации плана мероприятий, указанными в пункте 14 настоящих Правил являются:

перенос более двух раз изначально установленного планового срока реализации плана мероприятий, повлекший увеличение срока реализации плана мероприятий более чем в два раза по сравнению с изначально установленным, при условии, что Администрацией Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия приняты все необходимые и достаточные меры для обеспечения его своевременной реализации (при наличии документального подтверждения предпринятых мер);

фактическое невыполнение более 80 процентов мероприятий (событий) плана мероприятий по истечении планового срока реализации плана мероприятий (при наличии документов, подтверждающих, что Администрацией Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия приняты	все необходимые	и достаточные	меры для обеспечения его своевременной реализации).

Приложение 1

к Правилам принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное	строительство	объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов

Инвентаризационная опись

незавершенного строительством (реконструкцией) объекта

капитального строительства

Наименование незавершенного строительством (реконструкцией)  объекта капитального строительства (далее - объект)

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование Администрации или организации - заказчика (застройщика)

или  иной  организации,  на  балансе  которого  находится объект (далее -балансодержатель объекта)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об объекте по состоянию на "____" _______________ 20____ г.:

| N п/п | Наименование показателя | Сведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местонахождение объекта |  |  |
| 2. | Сведения о балансодержателе объекта: местонахождение балансодержателя объекта |  |  |
|  | свидетельство о внесении балансодержателя объекта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) | N _______ от "_" __ 20__ г. |  |
|  | организационно-правовая форма согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) |  |  |
|  | форма собственности согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) |  |  |
|  | должность, Ф. И. О. руководителя (телефон, электронная почта) |  |  |
|  | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  |
|  | код юридического лица согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |  |  |
|  | код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) |  |  |
|  | код органа государственной власти согласно Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) |  |  |
| 3. | Назначение объекта |  |  |
| 4. | Мощность объекта |  |  |
| 5. | Общая площадь земельного участка под объектом (га) |  |  |
| 6. | Кадастровый номер земельного участка под объектом |  |  |
| 7. | Наличие правоустанавливающей документации на земельный участок под объектом |  |  |
| 8. | Форма выделения земельного участка под строительство объекта (аренда, постоянное бессрочное пользование, собственность) |  |  |
| 9. | Сведения о проектной документации по объекту: наличие проектной документации (полная комплектность, частичная, отсутствует) |  |  |
|  | дата выпуска проекта, номер проекта |  |  |
|  | заключение государственной экспертизы: дата, номер, орган выдавший заключение |  |  |
| 10. | Сведения о проектной организации: наименование проектной организации |  |  |
|  | местонахождение проектной организации |  |  |
| 11. | Сроки строительства объекта: дата начала строительства объекта |  |  |
|  | дата прекращения (приостановления) строительства объекта |  |  |
| 12. | Стоимостные характеристики объекта: общая стоимость объекта по проектной (сметной) документации, приведенная к базовому уровню цен по состоянию на 1 января 2000 г. (год, тыс. рублей) |  |  |
|  | общая балансовая стоимость объекта в текущих ценах на момент составления акта, в том числе переоценка объекта (тыс. рублей) |  |  |
|  | стоимость проектно-изыскательских работ в текущих ценах (тыс. рублей) |  |  |
|  | общая стоимость смонтированного оборудования в текущих ценах (тыс. рублей) |  |  |
|  | общая стоимость оборудования на складах хранения по балансовой стоимости (тыс. рублей) |  |  |
|  | общая сумма задолженности по выполненным, по неоплаченным работам в текущих ценах (тыс. рублей) |  |  |
|  | общая стоимость приобретенных и неоплаченных материалов и оборудования на складе по их балансовой стоимости с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) (тыс. рублей) |  |  |
|  | общая сумма выплаченных авансов под поставку оборудования, материалов и выполнения работ, услуг (тыс. рублей) |  |  |
|  | прочие затраты (тыс. рублей) |  |  |
|  | общая стоимость строительно-монтажных работ в базовых ценах (тыс. рублей) |  |  |
|  | общая стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах (тыс. рублей) |  |  |
| 13. | Уровень технической готовности объекта: строительство не начиналось |  |  |
|  | от 0% до 50% |  |  |
|  | от 51% до 100% |  |  |
| 14. | Объем финансирования выполненных работ по объекту всего, в том числе по источникам (тыс. рублей): |  |  |
|  | бюджет Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (тыс. рублей) |  |  |
|  | другие источники (тыс. рублей) |  |  |
| 15. | Перечень наименований зданий и сооружений, входящих в состав объекта |  |  |
| 16. | Технические характеристики здания (сооружения), входящего в состав объекта: |  |  |
| 16.1. | Конструкция здания (сооружения): |  |  |
|  | каркасно-панельная |  |  |
|  | кирпичная с внутренним каркасом |  |  |
|  | кирпичная |  |  |
|  | иная |  |  |
| 16.2. | Количество этажей здания (сооружения), в том числе подземных |  |  |
| 16.3. | Общая площадь здания (сооружения) (кв. метров) |  |  |
| 16.4. | Процент завершенности строительных работ здания (сооружения) по элементам конструктивной схемы, в том числе: фундаменты |  |  |
|  | каркас |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | перекрытия |  |  |
|  | крыша (кровля) |  |  |
|  | лестницы |  |  |
|  | черновые полы |  |  |
|  | окна, двери |  |  |
|  | внутренняя отделка помещений |  |  |
|  | наружная отделка здания (сооружения) |  |  |
| 17. | Степень завершенности работ технологического обеспечения объекта, в том числе по конструктивным элементам: |  |  |
|  | монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации |  |  |
|  | монтаж внутренних систем вентиляции и отопления |  |  |
|  | монтаж внутреннего электроосвещения и силового оборудования |  |  |
|  | монтаж технологического оборудования |  |  |
|  | монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи |  |  |
| 18. | Технические характеристики линейного объекта: |  |  |
|  | протяженность (км) |  |  |
|  | диаметр трубы (мм) |  |  |
|  | материал трубы |  |  |
|  | давление <*> (низкое, среднее, высокое) |  |  |

В результате инвентаризации объекта установлено:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата составления "___" ______ 20__ г.

Руководитель организации

(балансодержателя объекта)

_________________                               _________________________

(подпись)                                      (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

--------------------------------

<*> Заполняется только по объектам газификации

Приложение 2

к Правилам принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное	строительство	объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов

Инвентаризационная опись

по проектной документации объектов капитального строительства,

строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,

техническое перевооружение которых не начиналось

Наименование    проектной    документации    объекта    капитального строительства, строительство, реконструкция, в  том  числе  с  элементами реставрации,   техническое   перевооружение   которого   не   начиналось

(далее - объект)

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование Администрации или  организации-заказчика  (застройщика) или  иной  организации,   на   балансе   которого     находится проектная документация (далее - балансодержатель объекта) _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о проектной документации по состоянию на "___" _____20____ г.:

| 1. | Сведения о балансодержателе объекта: местонахождение балансодержателя объекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | свидетельство о внесении балансодержателя объекта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) | N ______ от "__" ___ 20__ г. |  |
|  | организационно-правовая форма согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) |  |  |
|  | форма собственности согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) |  |  |
|  | должность, Ф. И. О. руководителя (телефон, электронная почта) |  |  |
|  | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  |
|  | код юридического лица согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |  |  |
|  | код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) |  |  |
|  | код органа государственной власти согласно Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) |  |  |
| 2. | Мощность объекта по проектной документации |  |  |
| 3. | Сведения о проектной документации по объекту: наличие проектной документации (полная комплектность, частичная, отсутствует) |  |  |
|  | дата выпуска проекта, номер проекта |  |  |
|  | заключение государственной экспертизы: дата, номер |  |  |
|  | Заключение оценки достоверности сметной стоимости: дата, номер, сумма строительства объекта |  |  |
| 4. | Сведения о проектной организации: наименование проектной организации |  |  |
| 5. | Стоимость проектно-изыскательских работ (тыс. рублей) в ценах ________ года |  |  |

В результате инвентаризации по проектной документации установлено:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата составления "___" ______ 20__ г.

Руководитель организации

(балансодержателя объекта)

_________________                        ________________________________

(подпись)                           (инициалы, фамилия)(при наличии)

Утвержденный

Постановлением Администрации Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов» от 18.11.2022 №76

# Состав

# комиссии по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней

Рабина Антонина Риммовна – Глава Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, председатель комиссии;

Плотникова Светлана Викторовна  – Заместитель Главы Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, секретарь комиссии;

# Члены комиссии:

# Левщанов А.М. – первый заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства  и перспективного развития Большеигнатовского муниципального района (по согласованию)

Малюкова Ольга Александровна –  консультант по финансовому и налоговому планированию профессиональной образовательной организации «Центр практического обучения (по согласованию)

Большакова Лидия Валерьевна  – депутат Совета депутатов Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)

Черноусова Ирина Анатольевна - Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)

Вакурова Тамара Алексеевна - Начальник юридического отдела Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)

Юдина Анна Владимировна – И.О. начальника финансового управления Администрации Большеигнатовского муниципального района (по согласованию)

Утвержденное

Постановлением Администрации Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов» от 18.11.2022 №76

Положение

о комиссии по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней.

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по вопросам сокращения объектов незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней (далее соответственно - Комиссия, объекты), задачи, права и организацию деятельности Комиссии.

2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным при Администрации Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Мордовия, законодательством Республики Мордовия, Уставом Вармазейского сельского поселения  Большеигнатовского муниципального района и настоящим Положением.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия.

5. Основные задачи Комиссии:

1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Вармазейского сельского поселения  Большеигнатовского муниципального  района  Республики Мордовия при рассмотрении вопросов по дальнейшему использованию объектов и выработке предложений по использованию объектов;

2) рассмотрение планов по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  и разработка предложений:

- по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства;

- о невозможности дальнейшего использования объектов незавершенного строительства и проектной документации объекта незавершенного строительства

- списании объектов незавершенного строительства и проектной документации объекта незавершенного строительства с последующей ликвидацией;

3) рассмотрение спорных вопросов по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства.

4) рассмотрение предложений, представленных в Комиссию на согласование по объектам незавершенного строительства и финансовым затратам в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе и бюджета Вармазейского сельского поселения  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия:

- по дальнейшему использованию (с указанием направления использования) или сносу объектов;

- по списанию объектов незавершенного строительства с последующей ликвидацией при невозможности (нецелесообразности) дальнейшего использования;

- по списанию проектной документации с последующей ее ликвидацией при невозможности (нецелесообразности) дальнейшего использования проектной документации;

- по списанию финансовых затрат в виде произведенных капитальных вложений в объекты.

6. Комиссия имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления Вармазейского сельского поселения  Большеигнатовского муниципального района  Республике Мордовия, муниципальных учреждений (предприятий) и иных организаций, расположенных на территории Вармазейского сельского поселения  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, информацию, материалы, документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию задач;

привлекать для участия в заседаниях Комиссии представителей и специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района  Республики  Мордовия, иных организаций, расположенных на территории Республики Мордовия.

Для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться независимые эксперты (специалисты).

7. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Вармазейского сельского поселения  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.

Для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться независимые эксперты (специалисты).

8. Председатель Комиссии:

руководит деятельностью Комиссии;

определяет дату заседания Комиссии;

утверждает повестку очередного заседания Комиссии.

9. К полномочиям Комиссии относятся:

- осмотр объекта;

- установление непригодности элементов, конструкций и оборудования к восстановлению и дальнейшему использованию;

- установление причин непригодности;

- проверка имеющейся документации по объекту;

- составление по результатам работы комиссии акта списания выполненных работ и затрат по объекту незавершенного строительства в соответствии с Порядком;

- подготовка всех необходимых документов и материалов.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

12. Организационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку повестки заседания Комиссии, ведение протокола, осуществляет Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, которая направляет предложения на рассмотрение Комиссии.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии.

14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

В случае несогласия с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

15. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.

16. Решение Комиссии, принятое по итогам рассмотрения предложений Администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия по объектам незавершенного строительства и финансовым затратам в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, является основанием для направления предложения в Администрацию Вармазейского сельского поселения  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия по дальнейшему использованию объектов, их ликвидации или списанию финансовых затрат в виде произведенных капитальных вложений в объекты.

Решение Комиссии, принятое по итогам рассмотрения предложений заявителя, направляется в Администрацию Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, для подготовки в установленном порядке проекта правового акта Администрации  Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Утвержденный

Постановлением Администрации Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Вармазейского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов» от 18.11.2022 №76

Акт N _____

списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного

строительства

"____" _________ 20____ г.

Наименование объекта незавершенного строительства _______________________

_______________________________________________________________________

Причина списания _______________________________________________________________________

Сведения об объекте незавершенного строительства:

| 1 | Местонахождение объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения об учреждении: |  |
| 2.1 | Свидетельство о внесении учреждения в ЕГРН | N ____ от "__" _____ 20__ г. |
| 2.2 | Организационно-правовая форма (ОКОПФ) |  |
| 2.3 | Форма собственности (ОКФС) |  |
| 2.4 | Должность, Ф. И. О. руководителя (телефон/факс) |  |
| 2.5 | ИНН |  |
| 2.6 | Код ОКПО |  |
| 2.7 | Код ОКПД (вид деятельности) |  |
| 2.8 | Код СООП/(вышестоящий орган) |  |
| 3 | Назначение объекта |  |
| 4 | Наличие земельно-правовой документации |  |
| 5 | Форма выделения земельного участка под строительство объекта незавершенного строительства: |  |
| 5.1 | Аренда |  |
| 5.2 | Бессрочное пользование |  |
| 5.3 | Право собственности |  |
| 5.4 | Иная |  |
| 6 | Наличие проектно-сметной документации: |  |
| 6.1 | Полная комплектность - 1, частичная - 05, отсутствует - 0 |  |
| 6.2 | Дата выпуска проекта/номер проекта | xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx |
| 7 | Сроки строительства: |  |
| 7.1 | Дата начала строительства | xx.xx.xxxx |
| 7.2 | Дата фактического прекращения строительства | xx.xxxx |
| 8 | Перечень наименований объектов незавершенного строительства, входящих в состав комплексного (составного) объекта <*> |  |
| 9 | Стоимостные характеристики объекта: |  |
| 9.1 | Общая стоимость объекта по проектно-сметной документации, приведенной к базовому уровню цен (1991, 2001, xxx) | xxxxx/_____тыс. р. |
| 9.1.1 | Общая балансовая стоимость объекта незавершенного строительства в текущих ценах на момент составления акта |  |
| 9.2 | Стоимость проектно-изыскательских работ, приведенных к базовому уровню цен (1991, 2001, xxxx) | ______________ тыс. р. |
| 9.2.1 | Стоимость проектно-изыскательских работ в текущих ценах В том числе: | ______________ тыс. р. |
| 9.2.1.1 | Проектно-изыскательских работ в базовых ценах | ______________ тыс. р. |
| 9.2.1.2 | В текущих ценах | ______________ тыс. р. |
| 9.2.1.3 | Стоимость разрешительных документов на право строительства объекта в текущих ценах | ______________ тыс. р. |
| 9.3 | Право пользования земельным участком | ______________ тыс. р. |
| 9.4 | Право пользования технологической инфраструктурой | ______________ тыс. р. |
| 9.5 | Общая стоимость смонтированного оборудования в текущих ценах | ______________ тыс. р. |
| 9.6 | Общая стоимость оборудования на складах хранения по балансовой стоимости | ______________ тыс. р. |
| 9.7 | Общая сумма задолженности по выполненным, но не оплаченным строительно-монтажным работам в текущих ценах | ______________ тыс. р. |
| 9.8 | Общая стоимость приобретенных и не оплаченных материалов и оборудования на складе по их балансовой стоимости с учетом НДС | ______________ тыс. р. |
| 9.9 | Общая сумма выплаченных авансов под поставку оборудования, материалов и выполнение работ, услуг | ______________ тыс. р. |
| 9.10 | Прочие затраты | ______________ тыс. р. |
| 9.11 | Общая стоимость общестроительных работ: |  |
|  | в базовых ценах | ______________ тыс. р. |
|  | в текущих ценах | ______________ тыс. р. |
|  | % завершенности |  |
|  | % износа |  |
| 10 | Степень завершенности строительства: |  |
| 10.1 | Начальная стадия строительства (от 0% до 15%) |  |
| 10.2 | Средняя стадия строительства (свыше 15% до 50%) |  |
| 10.3 | Высокая стадия строительства (свыше 50% до 75%) |  |
| 10.4 | Завершающая стадия строительства (свыше 75% до 99%) |  |

<*>  Заполняется  только  для  комплексного   (составного)   объектанезавершенного строительства.

Заключение комиссии:

В результате осмотра указанного в настоящем акте  объекта  незавершенного

строительства установлено: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Подлежит списанию: _____________________________________ руб. ______ коп.

(прописью)

Перечень прилагаемых документов:

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________ _______________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Ф. И. О., должность ________________ ____________________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Ф. И. О., должность _______________ _____________________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Ф. И. О., должность _______________ _____________________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Сведения о затратах, связанных со списанием объекта незавершенного

строительства с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных

ценностей от их списания:

| Затраты на демонтаж | Поступило от списания материальных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид работы | документ, дата, номер | сумма, руб. | документ, дата, номер | наименование | единица измерения | количество | стоимость единицы, руб. | сумма, всего, руб. |

Результаты списания _____________________________________________________

Главный бухгалтер __________________ ____________________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)