Администрация

Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Андреевка

# от 10 декабря 2012 года                                                                            № 37

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Создание условий

для занятий физической культурой и

спортом (строительство и реконструкция

в сельской местности плоскостных

спортивных сооружений) на территории

Андреевского сельского поселения

на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года».

В целях формирования модели устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства и сельских территорий  в соответствии с положениями  Концепции  долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации  на период до 2020 года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  № 1662-р,  Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120,  руководствуясь уставом Андреевского сельского поселения

администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных  спортивных сооружений) на территории  Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андревеле» и разместить на официальном сайте администрации Большеигнатовского муниципального района

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Г.И. Учаева

Утверждено

Постановлением

Главы Андреевского сельского поселения

от 10.12.2012г.  № 37

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  (СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ)

НА ТЕРРИТОРИИ  АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:

# Целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Андреевского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

(далее - Программа)

Основания для разработки Программы:

- Федеральный закон "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ,

- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ,

- Постановление Правительства Российской Федерации о федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" от 11.01.2006 N 7,

- Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1,

- Закон Республики Мордовия от 18.12.2008 № 136-З  "О физической культуре и спорте в Республике Мордовия» "

Заказчик  Программы:

Администрация  Андреевского  сельского поселения

Разработчики Программы:

Администрация  Андреевского  сельского поселения

Исполнители Программы:

МБОУ «Андреевская общеобразовательная средняя школа», МБУК «Дом досуга и творчества» сельского поселения, ДЮСШ Большеигнатовского муниципального района, Администрация поселения и ее структурные подразделения.

Цели Программы:

1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей поселения.

2. Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом.

3. Формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, создание условий и предпосылок  для реализации этой потребности.

Срок реализации Программы:

2014-2017 годы и до 2020 года

Объемы финансирования Программы:

Общий объем финансирования в 2014-2017 годы и до 2020 года     17 000 тыс. руб.

Источники финансирования Программы:

бюджет поселения- 300 тыс. руб, инвесторы 200 тыс. руб., республиканский и федеральный бюджет 16 500 тыс. руб..

Основные  ожидаемые показатели результаты реализации Программы:

- увеличение числа жителей занимающихся физической культурой и спортом в поселении,

- увеличение количества спортивных объектов - на 1 объект,

- реконструкция существующих спортивных объектов – на 1 объект.

2.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Роль физической культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны государства этот некогда колоссальный потенциал был утерян.

О необходимости решения вопросов развития физической культуры и спорта в поселении свидетельствует недостаточное:

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- количество спортивных сооружений, а также их моральный и физический износ;

- количество профессиональных кадров;

- проведение пропаганды о значении занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.

К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести уровень жизни, качество и рацион питания, увеличение стрессовых нагрузок, состояние окружающей среды, снижение физической подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

Острой и требующей решения проблемой является ухудшение состояния здоровья учащихся, что является прямым следствием их малой двигательной активности, недостаточного урочного и внеурочного занятия физической культурой. Представители практически всех социально-демографических групп населения района не стремятся к активному времяпрепровождению, а отдают предпочтение различным формам домашнего досуга. Между тем отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высокая.

В поселении необходимо вести работу по реализации комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий органов власти района и сельского поселения, предприятий и организаций.

В 2012 году  возросли вложения на ремонт спортивно развлекательных объектов. На что из местного бюджета было потрачено более 30 тыс. рублей. Приобретены в клубы и школы поселения  спортивный инвентарь на сумму более 50 тыс. руб.

К итогам реализации работы в 2012 году относится:

- рост числа спортивно - игровых сооружений,

- участие спортсменов в спортивных соревнованиях районного и республиканского  масштаба и занятие призовых мест.

Андреевские спортсмены активное участие принимают  в традиционных республиканских   легкоатлетических соревнованиях на приз Главы Большеигнатовского муниципального  района с участием всех легкоатлетических школ   Мордовии, на которых школьники Андреевского СОШ ежегодно занимают призовые места. Очень популярными для школьников и взрослых являются соревнования по футболу, мини-футболу, волейболу, армспорту. По данным видам спорта, андреевские спортсмены являются постоянными призерами и победителями на районных соревнованиях.

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Андреевская средняя общеобразовательная школа» работают секции по мини-футболу, волейболу и общефизической подготовке. Организаторами  физической культуры и спорта в поселении являются    муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение «Андреевская средняя общеобразовательная школа»  и МБУДОД «Большеигнатовская ДЮСШ».       В то же время остается ряд проблем,  негативно влияющих на развитие в поселении физической культуры и спорта. По-прежнему  отсутствует в поселении качественный спортивный зал, материально-техническая база  общеобразовательных школ не соответствует современным требованиям. Отмечается недостаточное количество профессиональных физкультурных кадров, низкая активность пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы позволит обеспечить решение указанных проблем при максимально эффективном использовании средств местного бюджета, финансовых средств предприятий и организаций. Большая надежда возлагается на получение гранта в рамках федеральной целевой программы  «Устойчивое  развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Программа подтверждает необходимость в воплощении следующих программных принципов развития физической культуры и спорта:

- принцип непрерывности физического воспитания и образования всех возрастных групп населения  в поселении  на всех этапах жизнедеятельности;

- принцип доступности занятий физкультурой и спортом для населения поселения;

- принцип муниципальной поддержки физической культуры и спорта.

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех жителей поселения.

2. Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом.

3. Формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, создание условий и предпосылок для реализации этой потребности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение интереса различных категорий жителей к занятиям физической культурой и спортом.

2. Развитие инфраструктуры для занятий граждан массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так по месту работы и жительства.

3. Развитие и модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта в поселении.

4.  ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  И  ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

-  Создание поселенческого Совета по развитию физкультуры и спорта.

-  Разработка положения о Совете.

| 4.1.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, подростками, учащейся и допризывной молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 годы |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 годы |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Услу- ги |  |  |  | При- обрет. |  |  |  |  |  |  | Услу- ги |  |  |  |  |  |  |  | При- обрет. |  |  |  |  | Услу-ги |  | При-обрет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на базе МБОУ: 1. «День здоровья» 2. «Папа, мама, я - спортивная семья» 3.Проведение чемпионата поселения по игре в лапту среди учащихся на базе Андреевской средней школы. 4. Участие в республиканских и районных мероприятиях | 2500 5000 2500 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 5000 2500 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 6000 3500 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ МБУК МБОУ Администра-ция Андреевского СП, |  |  |  |  |  | Март, сентябрь, Ноябрь, май Июнь В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы на базе дворовых площадок, заключение договоров с тренерами- педагогами | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совет по физической культуре и спорту Андреевского СП, МБОУ, ЛЮСШ |  |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК МБОУ |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей: - мини-футбол, - армрестлинг, - шахматы | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ Администра- ция Андреевского СП, |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с населением поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе согласно календарному плану: - турниры по настольному теннису, - турниры по шахматам, - соревнования по баскетболу, - легкоатлетический кросс на приз Главы администрации Большеигнатовского муниципального района, - районные соревнования по футболу | 5000 5000 5000 5000 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 5000 5000 5000 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 6000 6000 6000 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совет по физической культуре и спорту Андреевского СП, МБОУ |  |  |  |  | Ежеквар- тально 3 квартал 2-3 квартал Июнь Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение - физкультурно-спортивного праздника « Если хочешь быть здоров…..» | 5000 -бюджет поселения 2000 – спон-соры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 – Бюджет поселения 2000- спон-соры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 – Бюджет поселения 2000- спон-соры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совет по физической культуре и спорту Андреевского СП |  |  |  | Февраль, Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поддержка физкультурно-спортивных организаций поселения, участвующих в чемпионатах района, республики, среди клубных непрофессио-нальных команд и осуществляющих физкультурно-спортивную работу с детьми | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в республиканских и районных соревнованиях, с гражданами с ограниченными возможностями здоровья | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП ОСЗН |  |  |  |  |  |  | Ноябрь-декабрь |  |  |  |  |
| 4.3. Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание муниципальных спортивных сооружений | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция АндреевскогоСП |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |
| 4.4. Строительство спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство мини-спортивной площадки около школы (реконструкция плоскостного сооружения) | 107000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП МБОУ Андреевская средняя школа |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт и реконструкция участков футбольного поля | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция спортивного зала при МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа» | 16500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Большеигнатовского МР, Администра-ция АндреевскогоСП |  |  |  |  |  | В течении действия программы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |
| 4.5.Организационно-медотические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание Совета по физкультуре и спорту при главе Андреевского сельского поселения и его ежегодное обновление. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП Молодежный Совет поселения при МБУК «Дом досуга и творчества» |  |  |  |  |  |  | Январь 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответ-ствии с выше пере-числен-ными затрата-ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация смотров-конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совет по физической культуре и спорту поселения |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Статистическая отчетность о проведении спортивно-массовой работы по месту жительства | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совет по физической культуре и спорту поселения МБУК МБОУ |  |  |  |  |  |  | Ежеквар-тально |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пропаганда здорового образа жизни, подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении. Размещение их в средствах массовой информации. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция Андреевского СП Совет по физической культуре и спорту поселения МБОУ |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16686000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИСТОЧНИКАХ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Программы из местного бюджета в 2014-2015 годах составит 181 тыс. руб., в 2016-2017 гг. составит 80 тыс. руб., в 2018-2020 гг. составит 94 тыс. руб..

Спонсорская помощь в 2014-2015 годах составит 8 тыс.руб., в 2016-2017 гг. -10 тыс. руб., в 2018-2020 гг. – 15 тыс. руб..

Республиканское и федеральное финансирование в  2014-2015 годах составит 16497000 руб., в 2016-2020 гг.- не прогнозируются.

6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК  КОНТРОЛЯ  ЗА  ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Заказчик программы осуществляет следующие функции

- формирует Совет по физической культуре и спорту в Андреевском  сельском  поселении;

- готовит предложения о распределении средств бюджета, предусмотренных на реализацию программы;

- собирает и анализирует информацию о реализации мероприятий Программы;

- предоставляет в установленном порядке отчет о ходе реализации программы.

Координацию деятельности и реализацию программы осуществляет Совет по физической культуре и спорту в Андреевском  сельском  поселении.

Средства из бюджета поселения предоставляются исполнителям Программы при соблюдении ими следующих условий:

- выполнение программных мероприятий за отчётный период;

- представление в установленном порядке отчёта о ходе выполнения мероприятий Программы;

- целевое использование средств бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Исполнители Программы несут ответственность  за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

7.  ПРОГНОЗ  ОЖИДАЕМЫХ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом.

- увеличение количества спортивных, спортивно-игровых и  спортивно развлекательных сооружений на территории поселения,

- реконструкция существующих спортивных, спортивно-игровых сооружений на территории поселения,

- уменьшение заболеваемости детского и взрослого населения,

- уменьшение потребления вино – водочных и табачных изделий и пива.

Показатели эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком путём установления степени достижения ожидаемых результатов, их динамики, а также путём сравнения итоговых  показателей и с показателями на момент начала реализации Программы.

| № п/п | Наименование показателя | 2014 По итогам | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество граждан, принимавших участие в мероприятиях: - в областных, - в районных, - внутри поселения |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество спортивных секций и объединений |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество представленных материалов в СМИ спортивной направленности |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |