СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОКАЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

 Совета депутатов Новокачаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия пятого  созыва

с. Новое Качаево

      от 18.02.2013 года                                                                                        № 43 

Об утверждении комплексной программы развития систем 

коммунальной  инфраструктуры Новокачаевского  сельского

 поселения Большеигнатовского муниципального района 

Республики Мордовия  на 2013-2017 г.г.

В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Новокачаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению Новокачаевского сельского поселения,

 Совет  депутатов Новокачаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района решил:
1. Утвердить комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Новокачаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 годы (далее - Программа).

2. При формировании проектов местного бюджета предусматривать выделение финансовых средств для реализации мероприятий данной Программы.

3. Контроль за выполнением данной Программы возложить на специалиста 1 категории администрации Новокачаевского сельского поселения  Мандрик Е. Д..

           4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.

	
Глава Новокачаевского сельского поселения
	В.М. Косолапов


Утверждена

Решением Совета депутатов

Новокачаевского сельского поселения 

от 18.02.2013 г. № 43

Комплексная программа
развития коммунальной инфраструктуры  Новокачаевского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 г.г.

Паспорт программы

Наименование программы:
Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Новокачаевского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 гг.

Дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Решение Совета депутатов Новокачаевского сельского поселения № 44 от 18.02.2013 года. "Об утверждении комплексной Программы развития коммунальной инфраструктуры Новокачаевского сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2017 гг."

Муниципальный заказчик:

Администрация  Новокачаевского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия.

Разработчик Программы:

Администрация Новокачаевского  сельского поселения Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия.

Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи.

Задачи: выполнение мероприятий по благоустройству территорий поселения; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечение частного бизнеса в сферу ЖКХ и др.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2013 -     56  %

2014 -     38   %

2015 -     25   %

Сроки реализации Программы:
2013 - 2017 гг.

Объемы и источники финансирования Программы:
Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета РФ, привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств, предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления.

Всего финансовых средств на реализацию Программы (жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов  86,034 млн. руб.

В т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный бюджет РФ-    75,073268 млн. руб.

Республиканский бюджет-    9,1454142 млн. руб.

Местный бюджет-                  0,903357 млн. руб.

Средства предприятий-         0,774306 млн. руб.

Средства населения-              0,1376544 млн. руб.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:
Основные мероприятия программы предусматривают:

- реконструкцию и развитие систем электроснабжения;

- строительство   водопровода в селе Новое Качаево.

- асфальтирование дорог в Новокачаевском  сельском поселении.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:

сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения Новокачаевского сельского поселения;

улучшению экологической ситуации в селе  Новое Качаево

созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. Краткая  характеристика муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 7894 км 2

Численность населения (2013г.) – 255 чел.

Темп роста численности (2013/2011 г.г.) –    84,3   %

Общая площадь жилищного фонда (2013 г.) –   6054    тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2013/2011 г.г.) –  97,6   %

Введено в действие жилых домов (2013 г.) – 0 кв. м

Число источников (2013 г.):

электроснабжения (центров питания) - 4

водоснабжения - 2

газоснабжения -  2

Протяженность сетей  (2013 г.):

электрических –    14.92  км

газовых –               10,1   км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

электрических -  80  %

2.Состояние проблемы

В Новокачаевском    сельском поселении имеется 4 населенных пункта. Население составляет 255 человек.

Коммунальная инфраструктура поселения характеризуется следующими показателями: протяженность дорог с твердым покрытием 0,2 км ,грунтовых 7,1 км , протяженность электрических сетей- 14,92 км, в 2013 году планируется начать строительство водопровода протяженностью 6,0 км .

                                                 3.Электроснабжение
Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Новокачаевского сельского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе «Филиал ОАО МРСК Волге» - «Мордовэнерго» Саранское ПО Большеигнатовское РЭС. Всего числится 4 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 1500 тыс. кВА. Воздушные линии электропередачи  общей протяженностью  ВЛ- 14,92 кВ

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Замена сетей электроснабжения в 2013 году будет проводится полностью 8,8 км.. Замена трансформаторных подстанций ТП-2 шт.

4.Водоснабжение

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения 

	
	Кол-во

населенных

пунктов
	Население

чел.
	Нормативное суточное

потребление

воды; куб. м/сутки
	Действ. и

восстан.

артскважины,

шт.
	Действ.

арт. скважины; куб. м/сутки
	Потреб.,

кол-во новых скважин, шт

	Новокачаевское сельское поселение
	4
	255
	
	2
	
	1


Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения  Новокачаевского сельского поселения

	Поселение
	Водозаборные узлы

(артезианские скважины), шт
	Водопроводные сети, км
	Водозаборные колонки, требующие замены и новое строительство
	Приборы управления и водоучета, установ-е на новых и ремон

тых скважинах
	Водонапорные башни, шт

	
	Наличие,

всего
	В т.ч. кап.

ремонт
	Благоуст.

санит

зоны
	Новое строительство скважин
	Наличие, всего
	Треб.

кап.

ремонт или замена
	Новое строительство
	
	
	Требующие кап. ремонта или замены
	Монтаж новых

	Новокачаевское
	2
	2
	-
	1
	-
	
	6,0
	-
	1
	2
	1


                                              Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство водопроводных сетей необходимо общей протяженностью 6,0  км в  селе Новое Качаево. 

2. Строительство  артскважин  в с.Новое Качаево 1 шт.
3. Установка модульного блока по отчистке воды- 1 шт.

5. Канализационное хозяйство

В целом система водоотведения села носит очаговый характер.  Система канализации  в частных домах в большинстве зарыты  септики с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство площадок под контейнеры для сбора, хранения и утилизации ТБО- 12 шт. 

6. Дорожное хозяйство

Общая протяженность всех улиц в Новокачаевском сельском поселении  составляет 7,1  в т.ч. с усовершенствованным покрытием 0,2 км, грунтовых 6,9 км. Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения.

Содержание предлагаемых мероприятий

1. Асфальтирование дорог в Новокачаевском сельском поселении  необходимо провести: в селе Новое Качаево, ул. Садовая 2,0 км, ул. Набережная, 0,7 км, ул.Гагарина 1,2 км, с. Барахманы, ул. Пушкина 1,5 км; ул. Школьная 1,км; дер. Растислаевка, ул. Луговая 0,6 км; 

Для нормального функционирования транспортной сферы в поселении необходимо построить 6,9 км. дорог с твердым покрытием.

7. Теплоснабжение 

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Общественные здания социальной сферы отапливаются собственными газовыми котельными, работающими на газе.
 В Новокачаевском сельском поселении  в каждом доме индивидуальные  источники теплоснабжения.
Содержание предлагаемых мероприятий

Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий проекта

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Новокачаевского сельского поселения, улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению состояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения; обеспечению с/населения и организаций водой стандартного качества и количества.

Исполнитель проекта

Администрация Новокачаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

Объемы и источники финансирования
Программы развития коммунальной инфраструктуры Новокачаевского сельского поселения на период до 2017 года

	Источники финансирования
	Всего (млн./руб.)
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Федеральный бюджет
	75,073268
	2,382198
	19,31762
	21,33333
	16,09773
	14,04687

	Республиканский бюджет
	9,1454142
	0,290199
	2,35327
	2,598822
	1,961022
	0,208457

	Местный бюджет
	0,903357
	0,028665
	0,232449
	0,256704
	0,193704
	0,002034

	Средства предприятий
	0,774306
	0,02457
	0,199242
	0,220032
	0,166032
	0,001494

	Средства населения
	0,1376544
	0,004368
	0,035421
	0,039117
	0,029517
	4,72269

	Итого:
	86,034
	2,73
	22,138
	24,448
	18,448
	18,27


План
мероприятий по обеспечению устойчивой работы  инженерных систем ЖКХ Новокачаевского сельского поселения

	N

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.) в действ. ценах, в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	всего
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство водопроводных сетей 6,0 км
	2013 -
	Администрация сельского поселения
	Республиканский и местный бюджеты
	6,0


	
	
	6,0
	
	

	2
	Строительство арт. скважины в с. Новое Качаево 1 шт 
	2013 - 
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	3,7
	
	3,7
	
	
	

	3
	Строительство площадок под контейнеры для сбора, хранения и утилизации ТБО-12 шт.
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	местный бюджет
	0,624
	
	0,208
	0,208
	0,208
	

	5
	Строительство дорог в населенных пунктах Новокачаевского сельского поселения протяженностью 7,1 км
	2013 - 2017 гг.
	Администрация сельского поселения,

Упрдор РМ
	Республиканский и местный бюджеты
	60,35
	
	15,08
	15,08
	15,08
	15,11

	6
	Замена трансформаторных подстанций ТП-2шт
	2013 - 2017
	Администрация сельского поселения
	Республиканский бюджет
	1,68
	
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	7
	Замена сетей электроснабжения-11,4 км
	2013-2017
	
	
	13,68
	2,73
	2,73
	2,74
	2,74
	2,74

	
	ИТОГО
	
	
	
	86,034
	2,73
	22,138
	24,448
	18,448
	18,27


0

