АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2016 года                                                   № 40
с. Протасово
Об утверждении годового отчета о реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы

и на период до 2020 года.»
    В соответствии  с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 г .№ 117- П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований Республики Мордовия                           и методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», руководствуясь постановлением администрации Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2016 года №34 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия», администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год согласно приложениям №1.1-1.7,№2,№3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет»
 Глава Протасовского

  сельского поселения                                                Т.М.Болеева

Приложение 1.1. 
к годовому отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	N
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетномуHYPERLINK \l "sub_100211101"
 <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	· Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы

· и на период до 2020 года.



	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.2 
к годовому отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

	N
п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	· Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы

· и на период до 2020 года.



	1.
	Строительство водопроводной сети
	Администрация Протасовского сельского поселения
	2015
	
	
	
	
	
	


                   Приложение 1.3. 
к годовому отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату  
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
	Администрация Протасовскогосельского поселения
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	2.
	Мероприятие
	Строительство водопроводной сети
	Администрация Протасовскогосельского поселения
	
	X
	X
	X
	
	
	


                    Приложение 1.4
к годовому отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015г. 

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
	всего
	3200 тыс. руб.
	.нет

	1.1.
	
	
	местный бюджет 
	
	

	1.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	1.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	1.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	2.
	Мероприятие
	Строительство водопроводной сети
	всего
	3200 тыс. руб
	нет

	2.1.
	
	
	местный бюджет
	
	

	2.2.
	
	
	республиканский бюджет
	
	

	2.3.
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	2.4.
	
	
	внебюджетные источники
	
	


                 Приложение 1.5 
к годовому отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы 

в отчетном году

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)

	
	
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)
	причины перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	3.
	Всего
	
	
	


                               Приложение 1.6. 
к годовому отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*>
	Первоначально доведенное муниципальные задания
	Муниципальные задания с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.20 __г. <**>

	
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	
	объем услуг (количество)
	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

                            Приложение 1.7. 
к годовому отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2016 г.

· Наименование муниципальной программы          Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на2013-2017 годы и на период до 2020 года

Ответственный исполнитель Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
	№ 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Содержание изменений (краткое изложение)

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Приложение 3

 к годовому отчету о реализации                         муниципальной программы
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года


Аналитическая справка к годовому отчету о реализации

 и оценке эффективности   муниципальной     программы

«Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Протасовского

сельского поселения Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы

и на период до 2020 года.

                                                           за 2015 г.

Муниципальная     программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года», утверждена  решением Совета депутатов Протасовского сельского поселения от 04.12.2012 года №50.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Протасовского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. 

Настоящая Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. Цель программы - определение оптимального варианта модернизации коммунальной ин​фраструктуры поселения, при котором:

-
обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг;

-
соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры и социально-экономического развития Протасовского сельского поселения;

-
поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств, минимизируя помощь вышестоящих бюджетов.

На реализации Программы в 2015 году было запланировано 3200 тыс.руб.Эти средства должны были пойти на строительство водозаборной сети в п.Калыша.  Но мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования и отказа жителей поселка участвовать в данном мероприятии.



Приложение 2
 к годовому отчету о реализации                         

«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года»
Годовой отчет об эффективности реализации  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной  программы 
	Информация по выполнению основных мероприятий за 2015 год
	Оценка использования финансовых средств
	Информация по целевым индикаторам муниципальной программы
	Уровень эффективности реализации программы
	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                            (более 100% - высокоэффективная;                                                                                                                                                                                                                                   от 80 до 100% - эффективная;                                                                                                                                                                                                                                           от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности;                                                                                                                                                                                         менее 50 % - неэффективная)

	
	
	Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2015 г., единиц
	Число выполненных основных мероприятий, единиц
	Степень реализации основных мероприятий, %
	Источники финансирования
	Объем финансовых средств, запланированный по программе на                                                                                                                                                                                          2015 г., тыс. рублей
	Фактически освоенный объем финансирования программы за 2015 г., тыс. рублей
	Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
	Оценка эффективности использования средств, %
	Наименование показателя,             единица измерения
	Целевое значение на 2015 г.
	Фактическое значение за 2015 г.
	Степень достижения целевого значений, %
	
	

	 
	1
	2
	3
	4=3/2*100%
	5
	6
	7
	8=7/6*100%
	9=4/8*100%
	10
	11
	12
	13=12/11*100%
	14= общая степень  достижения цели*9столбец/100%
	15

	1
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-3017 годы и на период до 2020 года
	1
	0
	0
	всего:
	               3 200,0   
	                       -    
	                  -    
	
	
	
	
	 
	
	Эффективность программы невозможность рассчитать по причине отсутствия финансирования. Запланированные мероприятия не выполнены.

	
	
	На 2015 год запланировано 1 мероприятие. Мероприятии не выполнено из-за отсутствия финансирования и отказа жителей п.Калыша строительства водопроводной сети
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	респуб-кий бюджет
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	внебюджетные средства
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого общая степень достижения целей программы
	110
	
	 


